ДОГОВОР

№ ............................................

Днес…. .......................2015 г. в град Перник  между:

1.ОБЩИНА ПЕРНИК, гр. Перник,пл.„Св. Иван Рилски”,№1А, ЕИК  000386751, представлявана от инж.Иван Огнянов Иванов - Кмет на Община Перник и Ирина Стефанова  Станоева-Директор Дирекция “СБФ” , наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна

и

2. ...................................................................със седалище и адрес на управление: ................................................................, вписано в Агенцията по вписвания – търговски регистър,ЕИК …………., представлявано от ...............................................................  – Управител , ЕГН- ............................  наричано за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна , на основание  чл. 44, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл.101e, ал.1  във връзка с чл.14,ал.4,т.1 от ЗОП  се сключи настоящия договор.

Страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.Възложителят възлага , а Изпълнителят приема да извърши обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително - ремонтни работи на обекти на територията на Община Перник  по пет обособени позиции" за обособена позиция №…. – „……………………………………………………………….“, съгласно условията посочени в публичната покана , Техническата спецификация и Ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор.

# II. СРОК  НА ДОГОВОРА

Чл.2 Срокът за изпълнение на  договора  е  60(шестдесет) календарни дни   и  започва да тече от датата на подписването му .

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

# Чл. 3.(1) Общата цена  за изпълнение на Договора,  дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в съответствие с Ценовото предложение е в  размер на :

- ОБЩА стойност:		................................	лв. без ДДС

Словом (….................................................................................) без ДДС

- ОБЩА стойност:			 …...........................лв. с     ДДС

Словом (…................................................................................ ) с     ДДС

(2)Строително – ремонтните работи по настоящата обществена поръчка ще се изпълняват в размера на предвидения финансов ресурс в Поименния списък за капиталовите разходи за 2015 г.

(3) Цените на видовете строително – ремонтни работи не могат да се променят за целия срок на договора.

Чл. 4. Отчитането на изпълнената  работа  ще се извършва с двустранно подписан от Изпълнителя и Възложителя протокол за действително извършени СМР, по единични цени посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

Чл. 5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи:

- авансово плащане  – в размер на 40 %  от стойността на договора  в 10 -дневен срок от подписването му, след представяне на фактура от Изпълнителя.

- окончателното  плащане –  в размер на 60 % от стойността на договора , което   ще се извърши в едномесечен срок след представяне на подписан двустранен Протокол за извършената  работа и фактура – оригинал.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, доколкото последните са изпълнени в съответствие с установените изисквания за пълнота, качество и безопасност.

Чл.6.  Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

Банка: .......................................................

IBAN ….............................................; BIC …………………….

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителните дейности, като спазва  технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

Чл.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на строителните работи  е допуснал отклонения от изискванията и/или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да осигури  необходимата техника и персонал за изпълнение на възложените му дейности.

Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да влага при строително- ремонтните  работи качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на съответните стандарти с приложени декларации за съответствие.

Чл.11.Да предаде извършените СМР с двустранно подписан протокол за действително извършени работи.

Чл.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

Чл. 14. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди и нанесе щети ,както по предходната точка така и на трети лица , то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.15. Изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози  всички строителни  отпадъци и излишни земни маси  на депо за не опасни отпадъци гр.Перник , след издаване на  Разрешение за депониране на отпадъци от Дирекция ”Строителство,инфраструктура и екология“при Община Перник  и без да се включва в цената на поръчката.При отчитане на извършените работи се прилагат кантарните бележки от ДТБО(Депо за твърди битови отпадъци).

Чл.16.Материалите , които са годни за втора употреба , трябва да бъдат внимателно отстранени , почистени , запазени , сортирани , защитени и складирани на подходящи места или натоварени и транспортирани по указание от Възложителя.

Чл.17.Отпадъчния асфалт при фрезоването се отделя и складира на посочено от представител на Възложителя или лицето упражняващо инвеститорски контрол място.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.18.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упражнява, чрез свои представители  контрол върху изпълняваните работи  предмет на договора;

Чл.19.Възложителят има право да дава указания и предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време относно изпълнението на СМР.

Чл.20.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

Чл.21.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме извършените СМР с двустранно подписан протокол за действително извършени работи.

Чл.22.Възложителят има право да извършва проверка или изисква справки за наличието на декларираните от участника в обществената поръчка техника,специалисти и работници.

Чл.23.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по всяко време по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на които са възникнали смърт или злополука, на което и да било физическо лице, загуба или нанесени вреди на каквото и да е имущество в следствие изпълнение предмета на договора.

Чл.25.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI.КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл.26.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства  работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти,съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение.

(4)В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира работите до отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.27.(1)Гаранционните срокове за всички видове строително – монтажни работи  са съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти  като всяка повреда на отремонтираната площ следва да  бъде отстранена за сметка на Изпълнителя.

(2) Гаранционният срок започва да тече от деня на  приемане на обекта  от Възложителя.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3(три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите.

(4) При подписване на договора  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение за обособена позиция №…. в размер на:  ......... .........лв. , представляващи 5 (пет ) на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС .

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора  в срок от 30 (тридесет ) работни дни, след изтичане на гаранционния срок на обекта.

VІII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 28.Количествата на  извършените СМР се приемат с протокол, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ или упълномощено от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛ  и изпълняващия инвеститорски контрол на обекта.

Чл. 29. На всеки етап от изпълнението Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани.

IX.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ

Чл.30.При пълно неизпълнение на поетите задължения  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от  стойността на неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от общата стойност на договора.

Чл.31. При забава в изпълнението на работите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % от общата стойност на Договора за всеки календарен ден закъснение, но не повече от 15 % от общата стойност на договора.

Чл.32.При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

Чл.33.При виновно некачествено извършване на ремонтните дейности освен |задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на некачествено извършените ремонтни дейности.

Чл.34.Некачествено извършени работи не се заплащат и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.35.(1)Договорът се прекратява :

1.С изтичане на срока, предвиден в чл. 2 от настоящия договор.

2. С изпълнение на предвидените в договора СМР и приемане на обекта с двустранен подписан  протокол.

3. С едномесечно писмено предизвестие, отправено от която и да е от страните по договора.

4. По всяко време по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.36. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа или няма да извърши ремонтните дейности по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези дейности, които са извършени качествено и приети с двустранно подписан протокол и  могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.37. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи , ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

Чл.38. “Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, които са възникнали след сключване на договора и не са резултат от действие или бездйствие на страните , които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл.39. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства е длъжна в тридневен срок от настъпването им да уведоми другата страна в какво се състоят те и какви са възможните последици от тях.При неуведомяване в срок съответната страна дължи обещетение за вреди.

Чл.40.При спиране на изпълнението на дейностите по договора вследствие на непредвидени обстоятелства ,  предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл.41. Ако непредвидените обстоятелства , съответно спирането на изпълнението по договора продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното и преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

XII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.42.За обстоятелства неупоменати в настоящия договор се прилагат разпоредбите на  действащото  в страната законодателство.

Чл.43.(1) С цел осигуряване на точност и коректност във взаимоотношенията помежду им страните приемат за валидна форма за комуникация писмената форма.

(2) В тази връзка всички уточнения, споразумения, нареждания, заповеди, предписания, уведомления, съобщения и други подобни ще се реализират писмено. Писмено ще означава написано на ръка, на компютър и след това разпечатано (принтирано) на хартия.

Чл.44.(1) Писмената форма се счита за спазена, когато съобщенията, писмата, поканите, уведомленията, известията и други подобни са отправени по електронна поща, факс, по пощата или чрез куриер.

(2) Страните посочват адрес за кореспонденция, включващ:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

-електронна поща:...........................

-факс:................................................

-пощенски адрес:............................

-лице за контакти:.............................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

-електронна поща:..........................

-факс................................................

-пощенски адрес..........................…

-лице за контакти........................…..

(3) Всяка от страните може да променя адреса си с писмено уведомление до другата страна. До получаване на уведомлението кореспонденцията, изпратена на посочените в ал. 2 адреси, се счита за получена.

Чл.45.(1) Всички документи, отнасящи се до възлагане и приемане на възложените работи, както и такива касаещи извършване на всякакъв вид плащания по договора, прекратяване на договора, могат да се предават между страните само лично (на представител на ответната страна) , по пощата или чрез куриер.

(2) Документите по ал.1 се считат за валидно получени и  връчени, ако:

1. това е сторено срещу писмен документ на адреса, посочен в предходния член.

2. са предадени на представител на страните, открит на посочения в договора адрес в часовете от 08.00 до 17.00 в работен ден.

Чл.46.Сроковете и датите, определяни чрез уведомления ще се зачитат спрямо деня и часа на получаване на уведомлението.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение: 1.Ценово предложение.

2.Техническа спецификация.

3.Количествено – стойностна сметка

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                  ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:                               УПРАВИТЕЛ:

инж.ИВАН ИВАНОВ

/............................../                             /................................/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ„СБФ”  :

ИРИНА СТАНОЕВА

/…............................./