III. Техническа спецификация

За обществена поръчка с предмет:

"Текущо поддържане на общински озеленени площи по четири обособени позиции”:

- Обособена позиция № 1 - Район ІІІ

- Обособена позиция № 2 - Район ІV

- Обособена позиция № 3 – Район V

- Обособена позиция № 4 – Общински детски градини, училища и гробищни паркове на територията на гр. Перник

І. Описание предмета на поръчката

1.Териториален обхват на поръчата

Дейностите по изпълнение на поръчката ще се извършват на територията на гр. Перник, на обекти общинска собственост, както следва:

Настоящата обществена поръчка е „Текущо поддържане на общински озеленени площи на територията на град Перник” с общо четири обособени позиции:

–	обособена позиция 1 - „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на град Перник: ІІІ район – на изток от светофара на ул. „Св. Св. Кирил и Методии” (бившата стоматологична поликлиника), включително кв.Димова махала, кв. „Хумни дол”,  кв.Тева, кв. „Стара Тева”, кв. „Сини вир” и кв. „Рудничар”; (обща площ 272 дка).

–	обособена позиция 2 – „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на град Перник: ІV район – обхваща кв. Изток и кв. Мошино, на север от бул. Юрии Гагарин – от кръстовището с ул. „Освобождение”  до пътен възел  „Църква” (изход гр. София); (обща площ 315 дка).

–	обособена позиция 3 – „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на град Перник: V район –– обхваща кв. Изток и кв. Мошино, на юг от бул. Юрии Гагарин – от кръстовището с ул. „Освобождение” , включително пътен възел „Църква” (изход гр. София); (обща площ 510 дка).

Обособена позиция 4 – „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на детски градини, училища и гробищни паркове на територията на гр. Перник –

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ - Описание на обекта / Административен адрес / Идентификатор по КК / Обща площ м2

ОДЗ 1 „Миньорче”/ гр. Перник, ул. Кракра №40 / 55871.505.581 / 4 364; ЦДГ 2 „Родолюбче”; Централен градски парк / 55871.502.664 / 2 964; ЦДГ 8 „Изворче” / Гр. Перник, кв. Твърди ливади №6 / 55871.506.16 / 3813; Детска ясла 4 „Здравец” / Гр. Перник, ул. Нови пазар №17 / 55871.503.1205 / 4 746; ЦДГ 5 „Вела Пеева” / Гр. Перник, кв. Тева / 55871.507.319 / 8 191; ЦДГ 15 „Райна Княгиня” / Гр. Перник, ул. Георги Мамарчев  №9 / 55871.506.125 / 7 904; Детска ясла 3 „Мечо пух” / Гр. Перник, ул. Силистра №1 / 55871.504.1105 / 3 220; ЦДГ 3 „Пролетен цвят” / гр. Перник, Никола Чучулков №16 / 55871. 515.7533 / 6204; ЦДГ 4 „Чуден свят” / Гр. Перник, кв. Мошино / 55871.515.6225 / 12 736; ЦДГ 6 „Българче” / Гр. Перник, ул. Минск №9 / 55871.515.7925 / 3 433; ЦДГ 11 „Знаме на мира” / Гр. Перник, ул. Лом №1 / 55871.514.6918 / 10 217;  ЦДГ  „Пролет” / Гр. Перник, ул. Люлин №39 / 55871.509.610 / 5 207; ОДЗ 10 / Гр. Перник, ул. Могиличе / 55871.509.349 / 4 284; ЦДГ 12 „Радост” / Гр. Перник, ул. Димитър Благоев №153 / 55871.511.1051 / 9 983 - 55871.511.1052 / 7 685; ЦДГ 14  „Славейче” / Гр. Перник, ул. Стара планина №89 / 55871.509.1417 / 4 437; ЦДГ 16 / гр. Перник-Църква, ул. Белоградчик №20 / 55871.511.9054 / 6 687; ЦДГ 9 / гр. Перник, кв. Клепало / 55871.503.792 / 2 911; ЦДГ 9 филиал / гр. Перник, кв. Байкушева махала / 55871.504.479 / 4 197

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА - Описание на обекта / Административен адрес / Идентификатор по КК / Обща площ м2

ОУ „Св. Иван Рилски” и ПМГ / гр. Перник, кв. Христо Смирненски / 55871.505.505 / 14 025; VІ-ОУ „Кирил и Методий” / Гр. Перник, ул. Кракра / 55871.505.650 / 13 864; СОУ РИЧЕ „д-р Петър Берон” / Гр. Перник, ул. Отец Паисий / 55871.505.801 / 5 840; ІХ-ОУ „Темелко Ненков” / Гр. Перник, кв. Твърди ливади / 55871.506.8 / 11 458; ОУ „Константин Филосов” / Гр. Перник, кв. Тева / 55871.507.321 / 21 155; V-СОУ „П.Р.Славейков” и ПГИ / Гр. Перник, ул. Георги Мамарчев / 55871.506.123 / 13 537; ХІІІ-ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” / Гр. Перник, ул. Младен Стоянов / 55871.515.7428 / 14 191; Х-ОУ „Ал. Константинов” / гр. Перник, ул. Клемент Готвалд / 55871. 515.121 / 21 366; VІІ-ОУ „Г.С.Раковски” / Гр. Перник, ул. Стара планина / 55871.508.447 / 7 696; VІІІ-ОУ „Кр. Пернишки” / Гр. Перник, кв. Клепало / 55871.503.999 / 8 835; ХІ-ОУ „Елин Пелин” / Гр. Перник, ул. Минск №1 / 55871.515.7775 / 16 046; ХІІ-ОУ  „Васил Левски” / Гр. Перник, ул. Могиличе / 55871.509.345 / 13 341; ХVІ-ОУ „Знаме на мира” / Гр. Перник, кв. Църква / 55871.511.9647 / 14 299; ІV-ОУ / гр. Перник, ул. Рашо Димитров / 55871.515.7465 / 15 094

ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ

Централен гробищен парк / гр. Перник /  ----------- / 206 119; Гробищен парк / Гр. Перник, кв. Мошино / 55871.505.650 / 39 417

Поддържането на основните функционални категории озеленени площи в
местата за широко обществено ползуване са: паркове, градини, 
линейни обекти и междублокови пространства, както и реконструкцията им с цел
подобряване на тяхната обемно-пространствена организация и естетико-
екологичен облик, вътрешно благоустрояване и изграждане на парковите
композиции.

Поддържането включва:

1.Текущо поддържане на озеленените площи - постоянна дейност, свързана с отглеждане на растителността: окопаване, плевене, поливане, косене, грапене, резитби и др.

2. Текущо поддържане на паркови съоръжения и паркова мебел – постоянна дейност, включваща лакиране, пребоядисване, подмяна на повребени елементи, допълване на пясъчници с пясък и др.

3. Текущо поддържане на водни площи - постоянна дейност, свързана с почистване, обслужване, зазимяване и отзимяване на водни площи, фонтани и чешми.

4. Текущо поддържане чистотата на пешеходните алеи, детските площадки и междублокови пространства: метене, миене, тесане, почистване на съоръжения, снегопочистване, натоварване и извозване на отпадъци и др.

Текущото поддържане е непрекъснат процес, който се извършва с необходимите инструменти и машини на базата на утвърдени от възложителя месечни възлагателни писма.

Повторяемостта на провежданите мероприятия се определя в съответствие с видовете озеленени площи, както и  тяхното представително значение.

Основните мероприятия, които Изпълнителят се задължава да извърши за поддържане на озеленени площи на територията на община Перник, са както следва:

- дейности, свързани с отглеждането и поддържането на вегетативните елементи- окопаване, поливане, резитба, затревяване, зацветяване, засаждане, грапене, събиране на шума, косене, торене и др.

- дейности, свързани с поддържането на чистотата – оборка, метене, тесане, снегопочистване и др.

Територията на жилищните комплекси, централните междублокови пространства  и гробищните паркове позволяват да бъдат обслужвани по категорията „средно” или „частично” поддържане, обектите с историческо значение се обслужват с „представително” поддържане, а паркоустроените зони  - „интензивно”. В отделни райони с едно или дву-фамилни къщи, на трудно достъпни места и в периферията на града с малко зелени площи се изисква частично поддържане.

2. Условия по възлагане на обществената поръчка

Видовете дейности ще се възлагат с възлагателни писма. Възложителят си запазва правото да възлага или да не възлага отделни дейности и да заплаща за извършена работа единствено по ценовата оферта, предложена от участника. Възложителят ще заплаща само възложените видове дейности.

За установяване  и заплащане на действително извършените работи, Изпълнителят изготвя всеки месец обобщена справка за извършената работа през изминалия месец, която се подписва двустранно от Изпълнителя и Възложителя.

Техническата спецификация и условията по нея са неразделна част от договора.

3. Общи условия по изпълнение на поръчката

При подготовка на предложенията си и остойностяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участниците следва да предвидят в тях всички преки и непреки разходи за изпълнението им, като основните са :

- разходи за труд,

- разходи за материали,

- разходи за механизация,

- транспорт на отпадъци до депо /средна дължина 10 км от обекта до общинско депо/.

- Други дейности по преценка на участника, с които да се осигури пълното изпълнение на конкретна дейност.

При изпълняване на възложените дейности, Изпълнителят е длъжен своевременно да извози генерирания по време на работа зелен отпадък.

Всички дейности ще се изпълняват, съгласно описанието в настоящата спецификация с техника, която е собственост или наета от Изпълнителя.

Всички изпълнители са задължени да поддържат налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите, описани по-долу.

ІІ.Дейности за изпълнение на обществената поръчка

1. Описание на дейностите, предмет на настоящата поръчка:

Метене /до месец август и след месец август/ на тротоари, пешеходни зони и алеи в междублокови пространства и детски площадки Извършва се ръчно с метла, като обемът и кратността на метенето на алеите и площадките на масово посещаваните места се извършва по възлагане от Инвеститора, но не по-малко от 1 /един път седмично/. Кратността през есента се увеличава, тъй като е свързана с листопада и необходимостта от по-често метене на пешеходните зони от паднала шума. Повтаряемостта на метенето се регламентира с месечно възлагателно писмо от Възложителя.

Събиране на хартии Обемът на оборките е съгласно описаните площи по обособените позиции. Извършва се ръчно. Кратността на оборките е ежедневна. Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци. Извършено почистване се приема, когато цялата по обем територия е почистена, отпадъците са изнесени или извозени до съответните съоръжения.

Грапене Извършва се през пролетта и есента с помощта на гребла или градински метли и при необходимост преди косене, с цел отстраняване на старата трева, изсъхналите листа, клони и др.

Прекопаване на единични дървета и храсти и рози в лехи Извършва се през пролетта и есента с помощта на мотика, чистене на камъни, разбиване на буци и изхвърляне на бурените с цел разрохкване повърхността на почвата в близост до декоративните дървет и храсти.

Внасяне на почвоподобрители и торове Торенето на почвата е едно от най-важните мероприятия за подобряване на механичния състав и нейното плодородие. В градска среда се предпочитат изкуствени торове, за да се ограничи заплевеляването в последствие.

Заравняване на зелените площи и механизирана почвообработка Включва основни дейности по почвообработка – достигане на проектните нива на зелените площи (разстилане на доставените количества земни маси), почистване от камъни, последващо двукратно фрезоване и заравняване с гребло.

Затревяване чрез засяване Включва дейностите по фино заравняване с гребло или машина, кръстосан посев или машинно затревяване при норма на тревната смеска 25-30кг/дка, зариване (до 0.5-1 см) на тревното семе с машина, гребло или посипване, кръстосано валиране с градински валяк и първоначално и последващо всекидневно поливане, първа коситба средно на 15-20 ден (според конкретните условия и тревния вид).

Хидропосев Включва дейностите по затревяване на труднодостъпни места – наклонени терени, ерозирали скатове, свлачищни места, нарушени терени, хвостохранилища, кариери, изключително бедни почви и др. Чрез този метод за затревяване се осигурява бързо, евтино, безопасно и качествено изграждане на тревни площи при проблемни терени. Извършва се чрез специална машина, която впръсква предварително подготвена смес от тревни семена, вода, торове и специлен мулч. Впръскваната смес се залепва плътно за затревявания терен независимо от неговия релеф и наклон, като дори при лоши атмосферни условия не може да се отдели от него.

Зачимяване Включва дейностите по фино заравняване с гребло или машина, полагане на тревния чим, фиксирането му с колчета (при стръмен терен с наклон над 45%), притъпкване с гумен чук, кръстосано валиране с градински валяк, първоначално поливане и първа при изправяне на притъпканата трева (в срок от 2-5 дена).

Направа на посадни места Включва дейностите по ръчно или механизирано изкопаване на указаните в посадъчния проект (местоположение и размери) посадни места за дървета и храсти, а именно: маркиране, полагане на предпазно платнище в съседство, изкопаване, струпване на изкопаната почва върху платнището. Подравняване дъното на посадното място и полагане на слой пясък 5 см.

Направа на траншеи Включва дейностите по ръчно или механизирано изкопаване на указаните в посадъчния проект (местоположение и размери) траншеи за жив плет, а именно: маркиране, полагане на предпазно платнище в съседство, изкопаване, струпване на изкопаната почва върху платнището. Подравняване дъното на траншеята и полагане на слой пясък 5 см.

Засаждане на стандартни посадъчни материали Включва дейностите по засаждане, тристранно фиксиране с колове и гумени обтяжки (само за дървесните фиданки), оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.

Фиксиране на дървесни фиданки Включва дейностите по тристранно фиксиране с колове и гумени обтяжки на изкривени или приведени дървесни фиданки.

Мулчиране Мулчирането способства задържането на влагата в почвата като намаляване на изпарението. Мулчът предотвратява поникването на плевели и трева. Дейностите по мулчиране включват разстилането на мулиращия материал (кора от иглолистни, оцветена кора от иглолистни и др.) до постигане на указаните в проектната документация дебелини на слоя, но не по-малко от 3-5 см.

Аериране Аерирането е интензивен вид третиране на зелените площи и се прави през пролетта и есента.Включва дейностите по кръстосана обработка на тревните площи с моторен аератор.

Косене на тревни площи с тракторна косачка и събиране на окосена трева Чрез косенето се регулира височината на тревостоя и се осигурява по-голям достъп на светлина и въздух. На територията на град Перник площите в централните градски части се косят интензивно, а в периферията средно, на места и частично. За трите обособени позиции се предвиждат до 10 коситби годишно. Косенето се извършва с подходящи технически средства и механизация, като окосената трева се събира и извозва. - Механизираното косене се извършва посредством тракторна косачка. Събирането на окосената трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушава тревния чим. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева Този вид косене се извършва посредством моторна косачка. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

Косене на бурени с тример и събиране на окосената трева Този вид косене се извършва посредством тример. Тримерите за косене са машини, които се използват на местата, недостъпни за тревокосачки. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

Косене на стръмни скатове и събиране на окосената трева Този вид косене се извършва на места с утежнени топографски условия – скатове с наклон над 45%. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

Косене на тревни площи при пътни мантинели, крайпътно озеленяване и събиране на окосената трева Този вид косене се извършва на местата в обхвата на защитните крайпътни съоръжения и крайпътното озеленяване. Обезопасяването на района за работа се извършва посредством поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

Компостиране на отпадъци с растителен произход Компостирането е процес на преработка на материали от растителен произход. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и се превръщат в хумосоподобен материал, наречен компост. Това е най-добрият начин за управление и рециклиране на органични отпадъци. На компостиране не се подлагат семена и вегетативни части от плевели, за да се предотврати последващо заплевеляване.

Събиране на шума Извършва се ръчно или машинно /шумосъбирач/ с цел отстраняване на падналите листа при започване на листопада през есента. При събирането шумата се оформя в купчини, които се покриват с цел предотвратяване нейното разпиляване. Събраната шума се извозва до депото в кв. ”Тева” с камиони с платнище. Не се допуска оставянето и върху тревните площи или до/ и в контейнерите за битови отпадъци.

Засаждане на едногодишни цветя Засаждането на перенните цветя се извършва след тяхното прецъфтяване - пролетноцъфтящите през късна пролет, а лятноцъфтящите през есента. След засаждането почвата около цветята се отъпква добре и добре се полива. Дълбочината на засаждане на растенията зависи от кореновата система на индивидите. Основното изискване е кореновата шийка на растението да остане на равнището на терена. През есента растенията се засаждат малко по-дълбоко. След засаждане цветята се поливат обилно.

Поливане Извършва се ръчно и механизирано с поливо-миячен автомат/автомобил или водоноска, като през летния период цветните фигури с интензивно поддържане се нуждаят от ежедневно поливане. Нормата за поливане е 10-15 л/м². Младите цветни насаждения се поливат в интервал на 1-3 дни, а старите може да се поливат и веднъж седмично.

Плевене на цв.фигури Извършва се ръчно чрез плевене и прашене преди плевелът да е развил голяма коренова система, така че при плевенето да не се засяга кореновата система на културното растение.

Подравняване на цветни лехи Извършва се ръчно при необходимост, само при разрастване на тревния чим.

Прекопаване на цветни фигури с бел Включва прекопаване с мотика, чистене на камъни, разбиване на буци и изхвърляне на бурените. Изкореняване на едногодишни цветя Извършва се ръчно след прецъфтяване на пролетно/лятно цъфтящите и преди засаждане на новите сезонни цветя.

Резитба на жив плет за оформяне и окопаване Резитбата е най- важното мероприятие за поддръжката на живите плетове. Основните грижи за живите плетове включват окопаване, почистване от плевели, както и премахване на застарели и засъхнали разклонения, наторяване и поливане. Живият плет се подрязва отгоре и отстрани за да се разшири и сгъсти. Основната резитба се прави през февруари, като след цъфтеж се реже 3-4 см от предходната резитба. Третата резитба се прави през aвгуст пак на 3-4 см.

Резитба на храсти – ръчно Извършва се с ръчни инструменти за рязане (напр. лозарски ножици, телескопични ножици) и служи за подмладяване и стимулиране цъфтежа на храстите, както и за премахване на несортови издънки. Необходимо е фирмите да са оборудвани с подходящи инструменти за рязане. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа /ако храстите се намират в близост до натоварена пътна артерия/ – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва през пролетния и есенния сезони и при преценка от Възложителя; - При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

Резитба на жив плет – механизирано с храсторез Извършва се с моторен храсторез и служи за подравняване и оформяне на живи плетове. Необходимо е фирмите да са оборудвани с подходяща техника (моторен храсторез, лични предпазни средства) и обучен за работа с нея персонал. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа /ако храстите се намират в близост до натоварена пътна артерия/ – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва през пролетния и есенния сезони и при преценка от Възложителя; - При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

Резитба на вечнозелени растения по детайл Извършва се с подходяща техника и инструменти. При отлагане на шаблона да не се използват токсични за растенията бои. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа /ако храстите се намират в близост до натоварена пътна артерия/ – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва през пролетния и есенния сезони и при преценка от Възложителя; - При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

Резитба на дървета с автовишка Извършва се с автовишка и се прилага при рязане на клони и кастрене на високи дървета в градски и извън градски условия. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва по преценка от Възложителя; - При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

Резитба на дървета без автовишка Извършва се с ръчни или моторни триони и телескопични ножици се прилага при рязане на клони и кастрене на невисоки дървета и долната част на короната им в градски и извън градски условия. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва по преценка от Възложителя; - При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

Събиране на клони след резитба Извършва се непосредствено след резитбените операции. Представлява привеждане на изрязаните клони в транспортен вид чрез пренасяне и сортиране.

Изкореняване на храсти (саморасли) Извършва се по необходимост, както и при реконструкция на зелени площи. Извършва се с подходяши инструменти или механизирано.

Замазване отрези на клони За да се улесни и ускори зарастването на по-големите отрези, както и за да се предпазят от евентуално заразяване, засъхване и загниване, се прилага овощарска замазка. Замазват се всички отрези по-големи от 2,5 -3 см. Замазването се извършва непосредствено след резитбата, докато отрезите са свежи, преди да е започнало засъхването им. Овощарската замазката трябва да е доброкачествена, да се размазва и да полепва добре и да не причинява повреди (изгаряния) на нараненото място.

Доставка и монтаж на оросителни системи, капково напояване или стационарно дъждуване Включва всички дейности по доставка, разстановка, монтаж, свързване, пусково изпитване и пусково регулиране съответно на оросителните системи, капковото напояване и на стационарното дъждуване.

Обслужване на оросителни системи, капково напояване или стационарно дъждуване Включва всички дейности по текущо поддържане, включване, изключване, регулиране и контрол съответно на оросителните системи, капковото напояване и на стационарното дъждуване.

Поддържане на водни площи и съоръжения (шадравани, фонтани, чешми) Включва всички дейности по текущо поддържане, почистване, периодично влагане на препарати против развитие на алги и микроорганизми, грижи за наличната водната растителност, включване, изключване, регулиране и контрол на осветление във водните площи и съоръжения.

Зазимяване на водни площи Включва дейностите по заключително почистване, изпразване на водните обеми, спиране на довеждащите води и покриване със защитно покритие.

Отзимяване на водни площи Включва дейностите по пускане в действие на водните площи - премахване и съхранение за последваща употреба на защитното покритие, почистване на отвеждащата канализация, проверка изправността на захранващи водопроводни кранове и арматури, пускане на захранващия водопровод, напълване на водните обеми, пусково ревизиране и регулиране на осветлението във водните площи и съоръжения.

Почистване на издънки Почистването на издънки на улични дървета се извършва три до четири пъти в активния вегетационен период и то при видове правещи много издънки /обикновенно липи/.

Просветляване на короните на дървета Извършва се с телескопичен трион, като при изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Премахване на сухи клони, отстраняване на заболели участъци, избирателно кастрене и съкращаване на короната на дървото. Тази резитба се извършва с цел по-добро проникване на светлина. - Замазване с блажна боя с цел да се предотврати загниване на дървесината; - Нарязване на премахнатите клони с d<5 см и комплектоването им в транспортен вид; - Нарязване на премахнатите клони с d>5 см (годна за ползване дървесина) с дължина 1м или 4м; - Почистване (метене) на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работната площадка; - Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил ); - Превоз - дървесната маса от премахнати клони с d<5 см и с d>5 см се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса с d>5 см се маркира с общинска контролна марка и транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в Дирекция ”Икономическо развитие и управление на собствеността” при Община Перник от до склад, посочен от Възложителя; - При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;

Доставка и засаждане на широколистни и иглолистни фиданки в дупки - 80/80/80 Фиданките се засаждат в предварително изкопани квадратни или кръгли ями, които са с 20 см по-големи от диаметъра на кореновата бала. Когато почвата е глинеста, ямите се изкопават 2-3 седмици по-рано, за да може почвата да се аерира. Засаждането (затрупването на корените с почва) става на етапи. Предварително на дъното на ямата може да се внесат различни видове органични торове (оборски тор). При засаждането на иглолистни дървета и храсти на места с глинести почви е важно да се изгради добър дренаж. Ямата се изкопава по-дълбоко. Ако почвата е прекалено глинеста, се правят и отводнителни канавки, които служат за отводняване и предотвратяват задържането на вода около корените на растенията. След засаждане е важно растенията да бъдат укрепени. Засаждането завършва с оформянето на каналче около растението, където обилно се полива.

Доставка и засаждане на храсти в дупки - 40/40/40 Храстите се засаждат в предварително изкопани квадратни дупки с размери 40/40/40). При засаждането на храсти на места с глинести почви е важно да се изгради добър дренаж. Ямата се изкопава по-дълбоко. Ако почвата е прекалено глинеста, се правят и отводнителни канавки, които служат за отводняване и предотвратяват задържането на вода около корените на растенията.

Поддържане на рози Поддържането на розите се състои основно в зазимяването, което се извършва в края на месец октомври или началото на месец ноември и отзимяването – в периода от 15 април до 15 май, резитби, наторяване и окопаване, почистване на изсъхнали клонки, листа и прецъфтели цветове, подмяна на повредени растения.

Тесане на слабо и силно затревени алеи и площадки Извършва се ръчно с помощта на мотика, като се почистват тротоарите и пешеходните алеи от трева, която се събира на кубчини и извозва на депо в кв.”Тева”.

Почистване на пейки от сняг Извършва се ръчно с помощта на мека стъргалка или метла, за да се избегне нараняването на повърхността на пейките.

Ремонт на паркова мебел Включва рутинни дейности по поддръжка на парковите съоръжения за отдих, спорт и игра. Извършва се веднъж годишно – през м. април или м. май, както и в случай на повреда повреда. Конкретните дейности по ремонт на парковата мебел са операциите по лакиране на дървени паркови съоръжения, боядисване на дървени или метални повърхности, боядисване на метални тръби, монтаж на летви за пейки, монтаж на изкъртени автопреградни колонки.

Доставка и монтаж на паркова мебел Включва дейности по обзавеждане и оборудване на парковите съоръжения за отдих, спорт и игра. Конкретните дейности в тази група са операциите по доставка и монтаж на игрови съоръжения, автопреградни колонки, маси, пейки, шезлонги, беседки, метални или бетонови кошчета за отпадъци, бетонови решетки на отводнителни шахти и др.

Зимно поддържане на териториите за обществено ползване включва: - Почистване на сняг от алеи и площади Извършва се ръчно с дървени или метални лопати за почистване на сняг на териториите за обществено ползване – тротоари, пешеходни алеи и зони в междублокови пространства - Стъргане на лед и утъпкан сняг Извършва се ръчно със стъргало, или с малогабаритна снегопочистваща техника, с устройство за опесъчаване /при нужда/, като и в двата случая снегът се избутва настрани от тротоара, или пешеходната алея, с цел ползването им от граждани и осигуряване на тяхната безопасност.

Натоварване и извозване на отпадъци: - Натоварване - извършва се ръчно с лопати, като отпадъкът се товари на камион с платнище за предотвратяване на разпиляването му до депото.

Извозване на отпадъци При изпълнение на поръчката в частта „Извозване на отпадъците” са задължително: - отпадъците с битов характер и опаковки, получени от оборки, почистване на сметище в зелена площ се изнасят своевременно и се оставят в контейнерите за битови отпадъци; - зелените отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. се извозват на депото в кв.”Тева”. В акта за извършена работа през изтеклия месец се описват количествата отпадъци /от почистване на нерегламентиро изхвърлени отпадъци в зелени площи и от косене и резитба/, които са извозени и към него се прилагат съответните документи от депото за приемане на отпадъците /кантарни бележки/, които съдържат: дата, количество отпадъци, подпис на лицето приело отпадъците и печат.

При изготвяне на документа участва следният експерт, имащ професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката:

Асен Петров Илиев

(Попълват се трите имена на лицето)

– в качеството си на служител на Възложителя,

(Попълва се в какво качество участва при изготвяне на документа: служител на възложителя; външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП; друг, чрез възлагане в съответствие със ЗОП )

с професионална компетентност в сферата на  Ландшафтната архитектура.

………………………………………….

(Подпис на лицето)