Сертифицирана по ISO 9001: 2008

## О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К

2300  Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ДОГОВОР

№………………г.

Днес, .............. год., в гр. Перник, между:

- ОБЩИНА ПЕРНИК , ЕИК 000386751, със седалище и адрес на управление: гр. Перник , пл. „Св.Иван Рилски “№ 1А, представлявано от Вяра Церовска – Кмет  и Ирина Станоева– Директор Дирекция „СБФ”,, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

4

И

2……………………, със седалище и адрес на управление:………………, вписано в Агенцията по вписвания – търговски регистър, ЕИК …………………….  представлявано от  ……………….,  наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор на основание чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП във връзка с чл.92а ал.6 от ЗОП и чл.73 ал.1 от ЗОП в резултат на проведена процедура на договаряне без обявление с предмет: „Изпълнение на проект за техническа ликвидация и преодоляване на вредните последици от старата и нова минна дейност за застрашените обекти на повърхността в кв."Рудничар" гр.Перник.”, открита с Решение № 5/25.02.2016 г. на Кмета на Община Перник

Страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши  „Изпълнение на проект за техническа ликвидация и преодоляване на вредните последици от старата и нова минна дейност за застрашените обекти на повърхността в кв."Рудничар" гр.Перник.”, съгласно офертата, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от договора.

II.СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.

Чл. 2. Договорът е със срок на действие …………… като срока на договора започва да тече от от датата на превеждане на авасовото плащане по чл.3.1 от договора.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата   цена   за   изпълнение   на   възложеното ,   определена,   съгласно ценовото предложение на изпълнителя , е в размер на:

................................. (словом...............) без ДДС и ...................(словом..............) със ДДС. В срок от 5 (пет) работни дни след подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора , който се приспада при последващите  разплащания на база месечните протоколи за извършена работа.

(2) Отделните видовете дейности ще се изпълняват при единични цени, предложени  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложени към ценовата оферта, неразделна част от договора.

(3)Единичните цени на отделните видове дейности по ал.2 от настоящия договор  са окончателни за целия срок на договора и не подлежат на промяна .

(4) За изпълнение и отчитане на дейностите, съгласно договора, се съставят протоколи за действително извършени работи на база направени измервания на място от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствие на лицето осъществяващо инвеститорски контрол като за целта се съставят подробни количествено-стойностни сметки.

Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените видове  работи остойностени  по единични цени съгласно чл. 3, ал.2 за съответния вид дейност, предложени в ценовата оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възнаграждението  по договора  се заплаща месечно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  отчетни документи (фактури и протокол за приемане на действително извършените работи с възлагателно писмо) в срок от 20 ( двадесет) календарни дни от получаването им.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително възложени от него и извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности предмет на договора, доколкото последните са изпълнени в съответствие с установените изисквания за пълнота, качество и безопасност.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, а именно:

Банка: ...........................................

IBAN: ...........................................

BIC: ..............................................

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложените дейности  в съответствие с всички нормативно определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага   висококачествени материали  както и да приложи сертификати за използваните изделия. Всички влагани материали трябва да са придружени с декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на възложените дейности  е допуснал отклонения от изискванията и/или е нарушил императивна разпоредби на нормативните актове.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упражнява, чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи  предмет на договора;

Чл.11.Възложителят има право да дава указания и предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко   време относно изпълнението на възложените дейности.

Чл.12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

Чл.13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме извършеното с двустранно подписан протокол за действително извършени работи.

Чл.14.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по всяко време по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на които са възникнали смърт или злополука, на което и да било физическо лице, загуба или нанесени вреди на каквото и да е имущество в следствие изпълнение предмета на договора.

Чл.16.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI.КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства  работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

VII.ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

Чл.18.(1) Извършените ремонтни видове работи, се приемат с двустранен Протокол за действително извършени работи, който се подписва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

(2) Завършената работа  се констатира с приемо-предавателен протокол  за всеки месец , в рамките на договореният срок.

VІІІ.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ

Чл. 19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на българско законодателство.

Чл. 20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % ( нула цяло и пет десети процента) от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто).

Чл.21. (1) При виновно некачествено извършване на възложените  дейности освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на некачествено извършените дейности.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемане на възложеното по договора   не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и разноските за отстраняване на недостатъците.

ІX.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22.(1) Действието на този договор се прекратява:

- с изпълнението на всички задължения на страните;

- по взаимно съгласие между страните, изразено писмено ;

- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.23. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа или няма да извърши възложените дейности по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези дейности, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.24.Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи , ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

Чл.25. “Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата ,които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните,които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл.26. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени   обстоятелства е длъжна в тридневен срок от настъпването им да уведоми другата страна в какво се състоят те и какви са възможните последици от тях.При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл.27.При спиране на изпълнението на дейностите по договора вследствие на непредвидени обстоятелства ,  предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 29 (1) За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) При неясноти по прилагането и изпълнението на договора неговите разпоредби следва да се тълкуват и с оглед на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в техническата документация от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея.

(3) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

сключване.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Техническо предложение

- Ценова оферта

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  			            	За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………                                                        …………………………..

Вяра Церовска

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ИРИНА СТАНОЕВА......................

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СБФ”