УТВЪРДИЛ: .................................

ВЯРА ЦЕРОВСКА - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

за участие в процедура, чрез провеждане на публично състезание, по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

,,Поддържане  и  ремонт  на  светофарни  уредби  на територията на община  Перник в т.ч. подмяна   на   старите   трисекционни и двусекционни лампови секции с нови светодиодни трисекционни секции   за  автомобили  и   двусекционни   светодиодни   секции  за пешеходци”

П Е Р Н И К

2017

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ЧАСТ 1. РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧАСТ 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЧАСТ 3. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧАСТ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Опис на представените документи

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Декларация за срока на валидност на офертата

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и изискването за минимална цена на труда

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

Ценово предложение

Проект на договор

ЧАСТ 5. ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Списък на услугите, които е с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата

Списък с имената на експертите, които ще бъдат ангажиран в изпълнението на поръчката

Община Перник, с адрес: ПК 2300 гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А  и на основание Решение № ……/………..2017 г. на Кмета на Община Перник за откриване на процедура, чрез провеждане на публично състезание, в качеството му на Възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП приканва всички заинтересовани лица за участие в процедура, чрез провеждане на публично състезание по реда на Глава ХХV, Раздел II, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

,,Поддържане  и  ремонт  на  светофарни  уредби  на територията на община  Перник   в  т.ч.   подмяна   на   старите   трисекционни и двусекционни лампови секции с нови светодиодни трисекционни секции   за  автомобили  и   двусекционни   светодиодни   секции  за пешеходци”

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в настоящата Документация.

Офертите на участниците ще се приемат в Деловодството на Община Перник, с адрес: ПК 2300 гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А , в срок, съгласно обявлението за обществена поръчка.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията, пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и другите нормативни и поднормативни актове, относими към предмета и обектите на настоящата обществена поръчка.

МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е на стойност равна или по-висока от 70 000 лв. до  без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка за услуги е в размер на 238 334.00 лв. (двеста тридесет и осем хиляди триста тридесет и четири)  без ДДС или 286 000.80 лв. (двеста осемдесет и шест хиляди лв. и осемдесет ст.) с ДДС.

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. а именно: предоставяне на услуги.

ФИНАНСИРАНЕ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката се финансира с бюджетни средства на Община Перник.

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 238 334.00 лв. (двеста тридесет и осем хиляди триста тридесет и четири)  без ДДС или 286 000.80 лв. (двеста осемдесет и шест хиляди лв. и осемдесет ст.) с ДДС, която е формирана като сбор от прогнозните стойности на:

- Aбонаментна такса

- Стойност за ремонтни дейности

Максималната прогнозна стойност на абонаментната такса за обслужване за 1
месец с до 3 472.23 (три хиляди четиристотин седемдесет и два лв. и двадесет и три ст.) лв. без ДДС 4 166.67 (четири хиляди сто шестдесет и шест лв. и шестдесет и седем ст.) с ДДС (или 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) без ДДС 150 000 (сто и петдесет хиляди) с ДДС лева за целия срок на договора) и включва следните разходи: разходи за персонал; транспортни разходи и разходи за механизация.

Максималната прогнозна стойност за ремонтни дейности, (в това число и необходимите материали за поддръжка) с до 113 333.33 (сто и тринадесет хиляди триста тридесет и три лв. и тридесет и три ст.) лв. без ДДС  или 136 000 лв. с ДДС за целия срок на договора.

При определяне на цената за изпълнение, участникът трябва да включи всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация.

При необходимост от извършване на допълнителни видове работи по подмяна и ремонт на светофарни уредби или изграждане на нови, на територията на община Перник, извън предвидените в настоящата обществена поръчка, то възложителят си запазва възможността дадена му от чл. 116 ал. т. 1 от ЗОП, да сключва допълнителни споразумения с избрания изпълнител за нововъзникналите видове работи, като съответно се променя стойността на договора, увеличена с размера допълнителните СМР.

За тази цел, участниците оферират в ценовото си предложение, Приложение Допълнително КС, като въз основа на оферираните цени за отделни видове работи, ще бъде съставена нова Количествено-стойностна сметка за нововъзникналите СМР, за чиято стойност ще бъде сключено допълнителното споразумение. Приемането на изпълнениете работи, отчитането и начина на плащане ще бъдат в съответствие с клаузите на проекта на договор, неразделна част от документацията за участие.

1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва:

1.Поддържане и ремонт на светофарните уредби  в гр.Перник - за осигуряване нормално пропускане на транспортните, пешеходни потоци и нормална продължителност на светлинните сигнали.

-Осъщестяване   на   мониторинг   и   системни    проверки ,   на  състоянието  на съществуващата   инфраструктура  за организация и безопасност на движението /светофарни уредби/:

а/Изготвяне на месечна справка за състоянието на съществуващата инфраструктура ;

б/изготвяне на месечна справка за констатираните повреди в съществуващата инфраструктура /ако има констатирани такива/;

в/ описание   на   констатираните   повреди  в  съществуващата  инфраструктура;

-Осъщестяване на поддръжка на съществуващата инфраструктура за организация и безопасност на движението:

а/ почистване  на светофарните уредби - на всеки 6 месеца.

б/ проверка и почистване на контролерите за управление на светофарните уредби-на всеки 6 месеца.

в/проверка   и   почистване   на   светофарите тип ,,Бягащ пешеходец  на  всеки 2 месеца.

г/ Проверка и почистване  на светещи  пътни знаци , указателти табели , табла за разрешена скорост - на всеки 2 месеца.

ІV. Съществуващо положение.

1.Към момента на откриване  на процедурата светофарните уредби в гр.Перник са 12 /дванадесет / броя  и  се  намират  на  следните  кръстовища:

- Светофарна уредба на к-ще ул.,,П.Каравелов”- ул.,, Миньор”.

Уредбата се  управлява  от контролер производство на ,,ЕТК” ООД  гр.София. Секциите са светодиодни :

А/ автомобилни -10

Б/ пешеходни      -8

В/ таймери         - 1бр. автомобилни

- Светофарна уредба на к-ще Налез Иван Вазов - ул.,, Миньор”.

Уредбата се  управлява  от контролер производство на ,,Транспортни системи” ООД  гр.Пловдив. Секциите са светодиодни :

А/ автомобилни   -12

Б/ пешеходни       -8

В/ таймери            - 4бр.автомобилни

- Светофарна уредба на к-ще Налез Иван Вазов - ул.,, Софийско шосе”.

Уредбата се  управлява  от контролер производство на Италия ,,Семафори Италия”. Секциите са светодиодни :

А/ автомобилни   -8

Б/ пешеходни       -6

/ таймери            -няма.

- Светофарна уредба на к-ще ул.,,Г.С.Раковски” –ул.,,6-ти май”  м-н Кауфланд.

Уредбата се  управлява  от контролер производство на ,,ЕТК” ООД  гр.София. Секциите са лампови :

А/ автомобилни   -15

Б/ пешеходни    -   6 +2 велосипедни

В/таймери - 4бр.автомобилни , 2бр.пешеходни  и два броя велосипедни.

- Светофарна  уредба  на  к-ще ул.,,Г.С.Раковски” – ул.,,Св. Св. Кирил   и Методий”.

Уредбата се  управлява от контролер производство на ,,Транспортни системи” ООД  гр.Пловдив. Секциите са Лампови :

А/ автомобилни   -22

Б/ пешеходни        -8

В/таймери             -2бр. пешеходни.

6.Светофарна уредба на к-ще ул.,,Бяла Слатина”-  ул.,,Брезник”.

Уредбата се  управлява от контролер производство на ,,Транспортни системи ООД  гр.Пловдив. Секциите са светодиодни :

А/ автомобилни   -10

Б/ пешеходни        -4

В/таймери              -4бр. автомобилни.

7.Светофарна уредба на к-ще ул.,,Ю. Гагарин” – ул.,,Св. Св. К. и Методий”.

Уредбата се  управлява от контролер производство на СД ,,Емикон” ООД  гр.София. Секциите са лампови :

А/ автомобилни   -13

Б/ пешеходни        -4

В/таймери             - няма

8.Светофарна уредба на к-ще ул.,,Ю. Гагарин” – бензиностанция ОМV.

Уредбата се  управлява от контролер производство на СД ,,Емикон” ООД  гр.София. Секциите са лампови :

А/ автомобилни  - 9

Б/ пешеходни      - 6

В/таймери            - няма

9. Св. уредба на к-ще ул.,,Ю. Гагарин” –ул.,,Освобождение” р-н Тева.

Уредбата се  управлява от контролер производство на ,,Транспортни системи” ООД  гр.Пловдив. Секциите са лампови :

А/ автомобилни   - 18

Б/ пешеходни       - 10

В/таймери            - няма

10.Светофарна уредба на к-ще ул.,,Ю. Гагарин” – ул.,,Мл. Стоянов”.

Уредбата  се  управлява от контролер производство на ,,Транспортни системи” ООД  гр.Пловдив. Секциите са лампови :

А/ автомобилни  -12

Б/ пешеходни       -6

В/таймери           - 1бр.автомобилен.

11. Светофарна уредба  на  к-ще  ул.,,Ю. Гагарин” –  ул.,,Ленински проспект”.

Уредбата  се  управлява от контролер производство на    ,,Транспортни системи” ООД  гр.Пловдив. Секциите са лампови :

А/ автомобилни   - 13

Б/ пешеходни        - 10 +1

В/таймери             - 2бр. пешеходни

12. Светофарна уредба на к-ще Път Е79 р-н Драгичево ІІІ-път 1003

Уредбата се  управлява  от контролер    производство   на   ,,ЕТК” ООД  гр.София. Секциите са лампови :

А/ автомобилни  -11

Б/ пешеходни      -2

В/таймери            - 4бр.автомобилни и 2бр. пешеходни.

Кръстовища т.3 ,т.8 и т.11 са Т - образни ,  останалите    кръстовища   са  четри клонни. 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7  , 9 , 10 и 12.

Кръстовища по т.1 , 2, 3, 4 , 5 и т.6, се намират в центъра на  града  и до окръжна болница-т.6.

Кръстовища по т.7 , 8 и 9  се  намират на ул.,,Ю.Гагарин”  и се водят към града.

Кръстовища  по т.10  и  т.11 се намират на   ул.,,Ю.Гагарин”  и  са  на територията на кметство ,,Изток”.

Кръстовище по  т.12   се   намира   на  път  Е79   /І-1/    при    разклон   с.Драгичево   на   ІІІ /третокласен/ път 1003    за с.Рударци.

2.Светофари тип ,,бягащ пешеходец” се намират на ул.,,Ю.Гагарин” кв. Изток 4бр. и кв.,,Църква” 2бр. при ХVІ ОУ и 2бр.при детска градина   ул.,,Д Благоев”.

Светещи пътни знаци -ул.,,Младен Стоянов ХІІІ ОУ и ул.,,Кракра” ,  ул.,,Отец Паисий” VІ ОУ гр.Перник.ул.Стримон” и ул.,,8-ми март ОУ ,,Св.Иван Рилски”,

ул.,,Ю.Гагарин” 4бр. между  к-ще ,,Мошино и     кръстовище ІІІ- поликлиника.

Табло показващо разрешената скорост на ул.,,Ю.Гагарин” при бензиностанция ,,ШЕЛ” посока Перник  Център.

V.Основни дейности , включени в в предмета на поръчката:

Дейностите по изпълнение на предмета на поръчката включват:

-системен /ежедневен/ контрол върху състоянието на светофарните уредби , бързо реагиране (до 30мин.) при сигнал или констатиране на възникнали повреди и своевременното им отстраняване.

Поддържане  изправността  на  светофарните  уредби - Ежедневен    контрол

Върху състоянието на светофарните уредби и своевременно   възстановяване  и / или ремонт  на  същите  и  отстраняване  на  повредите. Изпълнителят   е длъжен моментално /в рамките до 30 мин. да реагира и предприеме всички  необходими мерки  за  отстраняване  на  възникнали  повреди   и/или неизправности на техническите   съоръжения   при   получаване   на   сигнал   или констатиране на наличие на такива.

Поддържането  и  ремонтът  на  светофарните  уредби  следва  да  се извършва в пълно  съответствие  с  инструкциите  и  предписанията   на   производителя   на техническите съоръжения и изискванията на Наредба №17 от 23 юли 2001г. ,,За регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и БДС ЕN12352:2006,,Съоръжения за управление на движението. Предупредителни   и обезопасяващи светлинни устройства”.

Дейности по подръжката на съществуващата инфраструктура  за  организация  и безопасност на движението:

-Осъщестяване на мониторинг и системни проверки , на състоянието на съществуващата инфраструктура  за организация и безопасност  на  движението /светофарни уредби/:

а/ изготвяне на месечна справка за състоянието на съществуващата инфраструктура;

б/ изготвяне на  месечна справка  за  констатираните  повреди в съществуващата инфраструктура /ако има констатирани такива/;

в/описание   на   констатираните   повреди  в съществуващтата инфраструктура;

Осъщестяване на поддръжка на съществуващата инфраструктура за организация и безопасност на движението:

а/ Почистване на светофарните уредби -на всеки 6 месеца;

б/ проверка   и   почистване   на  контролерите  за  управление  на  светофарните уредби-на всеки 6 месеца;

в/ проверка  и  почистване на светофарите тип ,,Бягащ пешеходец”- на  всеки   2 месеца;

г/ проверка и почистване на светещи пътни знаци , табла, указателни табели със светлинни сигналии и табла показващи разрешената скорост- на всеки 2 месеца.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват следните технически спецификации:

Техническите средства за организация и безопасност на движението и поддръжката им трябва да отговарят на изискванията на:

-Закон за движение  по пътищата;

-Наредба№17 /23.07.2001г.на МРРБ за    регулиране     на    движението   по пътищата със светлинни сигнали” ;

-БДС ЕN 12675:2004г.-Контролери   за    светофарни   уредби.  Функционални изисквания за безопасност:

-БДС ЕN 50293:2012- Електромагнитна  съвместимост.  Сигнални  системи  за пътен трафик;

-БДС ЕN50393:2006 Методи за изпитване и изисквания  за  принадлежности за използване при разпределителни кабели с  обявено напрежение 06/1,0 ( 1,2 )кV.

-БДС ЕN60439-1:1999/Л1:2006  Комплексни  устройства  за  ниско  напрежение. Част 1:  Типово    изпитани    и    частично     типово      изпитани     комплектни комутационни устройства( IEC 60439-1:1999/А1:2004 ) ;

-Наредба №2 от 17.01.2001г. ,,за сигнализация на пътищата с пътна маркировка”

-Наредба №18 от 23.07.2001г.,,за  сигнализация  на  пътищата   с   пътни  знаци”.

При добро и нормално функциониране на светофарните уредби   оптимално   се   канализира  движението ,   предупреждават    се  участниците   в  движението за

предстоящите опасности   независимо  от времето , метеорологичните условия и др.

Добре изпълнената  и качествена  поддръжка  на светофарните уредби и другите технически   средства   подаващи   светлинни   сигнали   намалява   грешките   и нарушенията на участниците в движението, както и намалява  задръстванията  в пиковите часове.

При  изпълнение   на   договора   трябва    да   се    спазват   всички   нормативно определени  технически  правила  и  технологични  изисквания , отнасящи  се до предмета на договора..

При   изпълнение   на    договора   следва   да   се   спазват    изискванията      на действуващото  законодателство – Закон за движение по пътищата, ППЗДП, ЗП, ППЗП.

При  осъщестяването  дейностите  по  договора  при поддръжката и  ремонта на светофарните уредби и другите технически средства да се спазва ,  Наредба №3 /2010г.   за     ,,Временната     организация    на   движение   при  извършване  на строителни и монтажни  работи по пътищата и улиците”

-  Всички      материали ,  които   се  влагат  в    поддържането     и    ремонта   на светофарните   уредби   и    техническите   средства  ,  трябва  да  са   с   оценено съответствие ,   като  се   посочват   номерата   на   действащите    стандарти     с технически изисквания    към  продуктите  -БДС;   БДС  EN ,   които     въвеждат международни  или  европейски  стандарти;   Българско техническо одобрение и Европейско  техническо  одобрение. Всички  технически  продукти  трябва да са придружени с ,,Декларация за съответствие”.

Б. ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

1.След подписване на  договора за възлагане, количествата по видове работи  за ,,Поддържане и ремонт  на светофарните уредби  на територията   на    гр.Перник  в  т.ч.  подмяна на старите трисекционни и двусекционни   лампови   секции    с нови светодиодни трисекционни секции за автомобили и двусекционни светодиодни   секции  за пешеходци” и другите технически средства се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа  на  Изпълнителя.  Отчитането   на изпълнените и подлежащите на   заплащане видове работи се извършва с   двустранно подписани от изпълнителя и Възложителя протоколи.

2.При изпълнението и приемането на работите по поддръжката и ремонта  стриктно да се спазват изискванията на ПИПСМР (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и стриктно    да   се   спазва - Наредба  №17/23.07.2001г.на МРРБ ,,за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали” ;

3.Да влага само качествени материали по техническата спецификация отговарящи на БДС, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

4. Доставката на всички материали необходими за  изпълнение   на поддръжката и ремонта е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени    със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща   съответствието на всеки един от вложените  продукти със съществените изисквания към тях, съгласн изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите и  подзаконовите  нормативни  актове  към  него.

5.  Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване   на  изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и   безопасност на движение при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

6. При   извършване на СМР,  Изпълнителят  е  длъжен  да  съгласува действията си  предварително  с общинската администрация,  с  цел  опазване на надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети на

същата , както   и   на   МПС   да   ги  възстановява  за своя  сметка  в рамките на изпълнение на възложената дейност.

7 .Транспортните   средства и  машини  използвани   за   поддръжката    и ремонта      да   са   изправни   и   да   не замърсяват  инфраструктурата   с  масла   и различните видове горива и други.

8.След   приключване  на   работата   за   даден  участък    от    позицията , изпълнителят  е длъжен да  почисти работния участък от непотребния материал и други допълнителни материали използвани при ремонта и СМР.

9.Изпълнителят   е   длъжен   да    упражнява  контрол   на   качеството  в съответствие  с  нормативните  документи  и  процедури  за  качество.

10. Възложителят  може  по  всяко време да    инспектира   работите   по поддържането и ремонта   на   светофарните   уредби   и   другите технически средства   подаващи светлинн сигнали, да контролира   технологията   на  изпълнението    и    да   издава инструкция      за     отстраняване    на    дефекти ,   съобразно   изискванията    на  технологията    и    начина    на    изпълнение.   В  случай  на констатирани дефекти, отклонения  и  ниско  качествено  изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

11.Всички дефектни материали се  отстраняват  от обекта,   а  дефектните изделия  се премахват от Изпълнителя за негова сметка.

12.Изпълнителят е длъжен да спазва  изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани с маркировката стандарти и технически нормативни документи,  действащи  в  страната.

След сключване   на   договора, се очаква поддържането и ремонта на  светофарните   уредби  на територията на  гр. Перник и другите технически средства да бъдат  изпълнени в определения срок, при спазване разпоредбите на дйстващата       нормативна уредба и Технически спецификации, отнасящи се до изпълняваните   дейности,  които са неразделна част от  документацията.

Технически изисквания за изпълнение на услугата

- Изпълнителят с длъжен да извърши услугата, предмет на договора чрез лицата и техническо оборудване, посочени в офертата му.

- Изпълнителят трябва да извършва техническото обслужване по местонахождение па техниката, като при необходимост, отстраняването на повредата се извършва в ремон тната база на Изпълнителя, като транспортирането на техниката е за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят е длъжен да извършва оглед на състоянието на светофарните уредби в режим на работа, преди часовете с натоварен транспортен трафик (в периодите от 06:30 до 07:30 часа и от 16:00 до 17:00 часа).Огледът цели да установи преминаването на светофарните уредби от нощен режим (жълта мигаща светлина) в режим на работа и състоянието на техните елементи - светофарни секции, броячи за обратно броене, носещи конструкции. Направените констатации се отразяват в протокол за оглед, в който се отбелязват датата, часа и лицето, извършило огледа. Протоколите се съхраняват от Изпълнителя, като при поискване се предоставят на Възложителя.

- Изпълни телят е длъжен да води отчетност за извършената работа по изпълнение на този договор, като отразява ежедневно в Дневник за сигнали и аварии часа и датата на всяка заявка, часа и датата на отзоваване на повикването, датата на отстраняване на повредата, вложените материали и резервни части. Дневникът трябва да е на разположение по всяко време за проверка от Възложителя или негов представител.

- За вложените елементи и материали Изпълнителят представя на Възложителя за съгласуване подробна месечна справка. Единичните цени на елементите и материалите и отделните видове работи се посочват от Участника в Ценовото предложение, образец от офертата. За доставените изделия трябва да бъдат представени сертификати за произход и качество и гаранционни карти (когато е приложимо) от производител.

- Преди да пристъпи към ремонтни работи, Изпълнителят е длъжен да съгласува с Възложителя по количество и видове необходимите резервни части. Общата стойност за целия срок на договора на ремонтните работи не трябва да надвишава прогнозната стойност на поръчката, с изключение на прилагането на опцията за допълнителни работи.

- Изпълнителят отстранява за своя сметка недостатъци и пропуски в изпълнението на услугата, установени в хода на извършване на съответни проверки от представители на Възложителя, и/или др. компетентни органи.

- Гаранционни срокове за изпълнените ремонтни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане по съответния ред на всеки един обект и не могат да бъдат по-малки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Общи изисквания при изпълнение:

При извършване на ремонтните работи да се опазват подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения.

При нанасяне на щети Изпълнителя ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Извършване на необходимите изпитвания и представяне на протоколи от лицензирана лаборатория е за сметка на Изпълнителя.

След приключване на дейностите да се извърши почистване, транспортиране и депониране на всички строителни отпадъци.

Изпълнителят е длъжен да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна, и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената услуга по договора.

Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

Строително-ремонтните работи да се извършват от квалифицирани работници и водачи на строително-монтажни машини и транспортни средства, след проведен инструктаж от техническия ръководител на обекта за мероприя тията по БХТПБ.

По време на ремонтните дейности да се прави периодически инструктаж в зависимост от конкретните условия на обекта. При възникване на опасни ситуации, непредвидени в настоящите правила, но представляващи опасност за живота и здравето на работниците, работата се спира, работниците се отстраняват на безопасно разстояние и се уведомява техническия ръководител за идване на място и даване указание за безопасна работа.

Противопожарните мерки са пряко задължение на Изпълнителя на услугата.

Временна организация на движението

Изпълнителят извършва за своя сметка обезопасяване и сигнализиране на обектите, съгласно Правилника за безопасност па труда при изпълнение на СМР и Правилника за прилагане па Закопа за движение по пътищата.

Възложителят осигурява достъп па Изпълнителя до обектите, като издава временни пропуски на автомобилите, участващи в изпълнение на поръчката.

Мероприятия за опазване на околната среда

Изпълнителят е длъжен да предава излезлите от употреба електрически и електронни елементи и оборудване на лица, притежаващи съответното разрешително за дейността, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Да не се допуска замърсяване на околното пространство и пътните настилки.

След приключване на ремонтните дейности да се извърши почистване, транспортиране и депониране па всички строителни отпадъци.

Изисквания към материалите:

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 06.12.2006 год., обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., елементите и материалите, които ще се влагат в изпълнение на ремонтните дейности да отговарят на следните техиически спецификации:

• Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни;

Европейски технически одобрения, когато не съществуват технически спецификации;

Признати национални технически спецификации, когато не съществуват техни чески спецификаии;

Доставките на всички елементи и материали, необходими за изпълнение предмета на поръчката са задължение на Изпълнителя.

При изпълнение на строително - ремонтните работи трябва да се влагат елементи и материали, които отговарят на изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба - ЗУТ и подзаконовите актове по приложението му.

Контрол:

Контролът на изпълнението ще се осъществява от Възложителя, чрез служителите от отдел „УОМПС” при Община Перник, осъщестяващи инвеститорски контрол, които ще подписват ог негово име протоколите за извършените констатации.

Условия за предаване на изпълнение но договора:

Изпълнителят представя резултатите по изпълнението на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, ежемесечно е констативен протокол. Констативният протокол се подписва от Изпълнителя, Възложителя и представител на РДВР- сектор “ПП-КАТ”.

До 5-то число на всеки месец, Изпълнителя представя на Възложителя Дневник за сигнали и аварии , с отразени в него всички дейности по изпълнение на услугата за предходния месец. Дневникът за сигнали за аварии се предоставя за проверка при поискване от Възложителя или негов представител и по всяко време на отчетния месец. 	При необходимост на Възложителя се представя заверено извлечение от него.

За вложените елементи и материали, Изпълнителят изготвя подробна месечна справка за вида и количествата им по единични цени, предложени в офертата. 	Справката се придружава от документи, доказващи, че вложените елементи и материали отговарят на съответните стандарти или на общи технически спецификации там, където съществуват такива, на международните стандарти или други технически референтни материали, създадени от Европейски стандартизиращи организации или ако не, на техни национални еквиваленти (БДС).

Справката за вида и количествата па вложените елементи и материали се представя от Изпълнителя на Възложителя до 5-то число на всеки месец, следващ отчетния, за съгласуване и подписването й от страна па Възложителя.

Ред за приемане на изпълнение по договора:

Възложителят извършва проверка на Дневника за сигнали и аварии и на констативния протокол за оценка изпълнението/неизпълнеиието на договора. 	Протоколът се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя и представител на РДВР- сектор “ПП-КАТ"’ и е основание за изготвяне па фактура за плащане на месечната Абонаментна такса.

При установяване на неизвършени или недовършени работи, както и на работи с недостатъци, Възложителят ги отразява в констативния протокол, като подробно описва неизпълнението и поставя конкретни изисквания за тяхното извършване /довършване/, съответно - за отстраняване на недостатъците и/или налага санкция, съгласно глава VI от договора за изпълнение на поръчката.

След извършване на детайлна проверка на месечната Справка за вида и количествата на вложените елементи и материали и коригирането й (по преценка на Възложителя), същата се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя и е основание за изготвяне па фактура за плащане.

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява този вид услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Място на изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е община Перник

Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

Работен език

Работният език за подготовка на офертата и изпълнение на възложените задачи е български. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да са изготвени на български език. В случай, че офертата съдържа документи на чужд език, то същите следва да бъдат представени и в превод.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Изисквания към участници-обединения

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай на участие на обединение, което не е юридичеко лице, офертата на участника задължително трябва да съдържа –  копие на договора/документа за създаване на обединението, с посочено правно и лице, което представлява обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата  в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно.

Договорът/документът трябва да съдържа клаузи относно:

- правата и задълженията  на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и документация за участие от отделните членове на обединението.

– посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнението.

- Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

- Договорът следва да съдържа клауза, че членовете на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на поръчката и за периода на гаранционните срокове, предложени в техническата оферата.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за данъчна регистрация и заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случаите по-горе, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Участие на  подизпълнител

В случай, че участник декларира в ЕЕДОП, че ще ползва подизпълнители, то за тях се представя отделен ЕЕДОП като се посочват  дела от поръчката, който ще им се възложи. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В тези случаи разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  Към същото, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Възложителят има право да откаже директно плащане към подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, с изключение на доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията, че същия  отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Използване на капацитета на трети лица

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, което обстоятелство се декларира в ЕЕДОП.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. За всяко трето лице, участникът представя отделен ЕЕДОП.

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на съответните критерии за подбор и ако са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В условията на процедурата възложителят поставя изискване за наличие на солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто  капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65 ал. 2 – 4 от ЗОП.

Лично състояние на участниците

- Основания за задължително отстраняване

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

Липсата на обстоятелства по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс се декларират в част III Раздел Г от ЕЕДОП

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по чл. 54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, както следва:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане  на настоящата обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с консултантски услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

Мерки за доказване на надеждност

Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1  и посочените от възложителя по чл. 55, ал. 1, т. 1-4  от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят има право да прецени предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал.1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Прилагане на основанията за отстраняване

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и посочените от него по чл. 55, ал. 1, т. 1-4  от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Разпоредбата се прилага и когато, участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата- по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 6 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, се включват в списък, който има информативен характер.

В случай на отстраняване по чл.54 и чл. 55 от ЗОП, възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в декларацията.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

В случаите, когато участникът е уведомил възложителят, то същият предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.

Други основания за отстраняване от участие

Освен на основанията по чл. 54 и 55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП (в случай, че са изискани в документацията за участие);

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.

"Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

За липсата или наличие на обстоятелствата по т. 4, участниците попълват част III Раздел Г от ЕЕДОП.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл.4 от същия закон.

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участници за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8  не се прилага, когато:

- акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от закона;

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от закона;

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от закона.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в случаите по чл. 3, т. 8 от закона, възложителят има право да предприеме следните действия:

а) участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;

б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;

За липсата или наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците попълват част III Раздел Г от ЕЕДОП.

ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Документацията за участие в настоящата обществена поръчка е безплатна и може да се изтегли от сайта на Община Перник: http://pernik.nit.bg/proczeduri-po-zop.html - Профил на купувача.

ПРОМЯНА НА ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка.

Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка.

Заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

Възложителят предоставя разясненията до 3 дни от получаване на искането, но не по-късно от 7 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

Искането за разяснение се подписва и подпечатва от представляващия участника, съгласно данни по актуална търговска регистрация и съдържа данни за участника.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в “Деловодство” на Община Перник, с адрес: ПК 2300 гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А; по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронната поща на  E-mail: poop@pernik.bg.

3. Обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.

При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация се гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.

Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗОП  в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията.

Решенията се изпращат:

1. на адрес, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

2. по факс.

Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението

ОФЕРТА

Подготовка на офертата:

- Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

- Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците;

- Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

- Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

- В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съдържание на офертата:

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката за която се подават документите.

Опаковката съдържа:

- Опис на представените документи – по Образец

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – по Образец, за съответствие с изискванията на закон и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

При индивидуални участници – се изготвя и се подава един ЕЕДОП, подписан от всички лица по чл. 40 ал. 2 от ППЗОП, а именно лицата, които са членове на управителни и надзорни органи; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните и надзорни органи. В тази връзка участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Изключение от горното задължение за участниците е, когато при необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

При участници – обединения, които не са юридически лица, доказват съответствието си с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор, чрез подаване на ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

При участници  - трети лица или подизпълнители, същите следва да представят ЕЕДОП, относно липсата на основания за отстраняване и за съответствие с необходимите критерии за подбор.

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение, което не е юридическо лице.

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

7. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по Образец;

в) декларация за срока на валидност на офертата – по Образец;

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и  изискването за минимална цена на труда – по Образец;

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите - Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg;

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2, тел: 8119 443.

Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/, 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 тел: 02/ 940 6331, Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

д) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по Образец.

Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри"

„Ценово предложение” - попълва се по Образец - в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

- Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60 ал. 1 от ЗОП.

| Минимално изискване | Документ, който се представя при участие в процедурата | Документи,които се представят преди подписване на договор |
| --- | --- | --- |
| Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват трета група, минимум пета категория по смисъла на от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която да му позволява извършването на ремонтни работи, които са част от предмета на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай на участник-обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. | Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) | Участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи с обхват трета група, минимум пета категория, съобразно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС или еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейност по извършване на ремонтни работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. |

- Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП:

| Минимално изискване | Документ, който се представя в процедурата | Документи,които се представят преди подписване на договор |
| --- | --- | --- |
| Участниците/членовете на обединението/подизпълнителите/третите лица, които ще изпълняват ремонтните дейности, част от предмета на настоящата обществена поръчка, следва да притежават и да поддържат, валидна Задължителна застраховка съгл. чл.171 от ЗУТ, Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството | Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. | Участникът, определен за изпълнител представя копие на Застраховка „Професионална отговорност“ съгл. чл.171 от ЗУТ, Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството |

- Минимални изисквания към техническите и професионални способности по чл.  63 ал. 1 от ЗОП

| Минимално изискване | Документ, с който се доказва | Документи, които се представят преди подписване на договор |
| --- | --- | --- |
| 1) Участникът, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка. Услугите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. *Под услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, се разбира дейности по извършване на поддръжка и ремонт на светофарни уредби, системи за светлинна сигнализация или еквивалентни | - Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. | 1)Участникът, определен за изпълнител представя Списък на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на услугите. |
| 2) Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и трябва да отговаря на следните изисквания: 2.1. Технически ръководител с висше или средно образование в областта на електротехниката, електрониката или еквивалентна, технически правоспособно лице , съгласно изискванията на чл.163 а ал.2 от ЗУТ и притежаващ минимум IV квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ /правилник по безопасност и здраве при работа в ел.уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи./ 2.2. Електромонтьор - специалист по ремонт на контролери1бр. – квалификационна група по електробезопасност минимум IV, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, професионален опит минимум 2 години; 2.3. Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството или еквивалентен документ, с професионален опит не по-малко от 2 (две) години по контрол на качеството; 2.4. 2 бр. шофьори 2.5. 1бр. квалифициран работник специалист по заваръчни шевове Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. | 2) Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. | - Участникът, определен за изпълнител представя списък с имената на екипа, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания. Забележка: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт. По отношение ключовите експерти - чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/З6/Е0 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации. |
| 3)Да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, както следва: - мин. 1бр.автомобили за превоз на пътници с клас до 1+6 места или 1+4 места с товарен отсек с полезен товар – до 600кг.; - мин. 1бр.автовишка, с работна височина минимум 9 м.; - мин. 1бр.заваръчен апарат; - мин. 1бр. лекотоварен автомобил до 3.5т.; - мин.1бр. агрегат за подаване на напрежение 6кW; - мин. 1бр. Къртач пневматичен; - мин. 1бр.трамбовка -вибро плоча; | 3) Участникът попълва поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. | 3) Участникът, определен за изпълнител представя Декларация за оборудването което ще използва за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя |

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, съгласно изискванията на  нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участника ползва трети лица, по отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на същите, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, за която е необходим този капацитет.

В случай, че участника ползва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществена поръчка. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участниците надписват опаковката на офертата, съгласно примера по- долу:

Оферта за обществена поръчка с предмет: …………………………..……………………. …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Участник: ……………(участници в обединението)…….……… ЕИК ………………….. Адрес за кореспонденция: град: …………..…………… Пощенски код………………... Улица……………………………………………………………..……., вх. … № …, ет…. Телефон: ……………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..…………………………….

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра.

Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

Получените офертите се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните на подателите. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички копия на документи се заверяват „вярно с оригинала” с подпис и печат. Документите в офертата се подписват от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към Агенцията по вписванията. При управление „само заедно” от двама или повече представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на документи с подписите на представляващите „само заедно”. Друго лице може да подписва оригинали на документи или да заверява „вярно с оригинала” копия на документи само при наличие на изрично пълномощно, подписано от представляващия/ите участника с нотариална заверка на подписа.

Ако изрично не е изискано представяне на оригинал, то документа може да бъде представен и като заверено копие, при спазване на правилото по-горе за заверяване с правно обвързващ подпис (подпис на представляващия или на упълномощено от него изрично лице, с нотариално заверено пълномощно). При участие на обединение се прилагат правилата на раздел „Общи положения при участие като обединение”. При участие на подизпълнител оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя.

При изготвяне на офертата участникът може да не прилага документи, на които се позовава, ако същите са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. В този случай, участникът трябва да е посочил ЕИК в офертата си и може да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представи доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представи актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи, в списъка на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

Подаване на оферти:

Място и срок за подаване на оферти

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си;

Оттеглянето и неподаването на офертата до определния краен срок, прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата;

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ.

Възложителят изисква от определеният изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечат изпълнението на договора.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на  1 % от стойността му без ДДС и е със срок на валидност 3 години, съответстващ на срока за изпълнение на договора.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Перник в Банка: ЦКБ АД, Клон Перник IBAN:BG 36 CECB 9790 3360 8793 00, BIC:CECBBGSF

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

- 1. Назначаване на комисията

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.

След изтичането на срока за получаване на оферти за участие, възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя:

1. поименния състав и лицето, определено за председател;

2. сроковете за извършване на работата;

3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

Членове на комисията, могат да са и външни лица. В тези случаи,  възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.

Председателят на комисията:

1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата й;

2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението  на поставените задачи в посочените срокове;

3. отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за архивиране;

4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.

Членовете на комисията:

1. участват в заседанията на комисията;

2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на офертите;

3. подписват всички протоколи от работата на комисията.

Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.

Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от протокола.

Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;

2. е възникнал конфликт на интереси.

Възложителят отстранява член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с участник. В тези случаи възложителят определя със заповед нов член на комисията.

Действията на отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват, отначало, от новия член.

Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.

Всеки член на комисия е длъжен незабавно да докладва на възложителя случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на определен участник.

Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.

Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, като се прилагат и останалите протоколи от работата на комисията.

Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в протокола от работата на комисията.

В 10-дневен срок от получаването на протокола, възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите, когато информацията в протокола не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата;

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите, когато констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110 от ЗОП.

Решението, за избор на изпълнител или прекратяване на публичното състезания, се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в профила на купувача.

- 2. Работа на комисията

Комисията започва работа след получаване на представените оферти за участие в процедурата и протокола за получените офертите, който се предава на председателя на комисията.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, с което приключва публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание, комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,

поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на участниците в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на петдневния срок, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

- ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1.1. не е подадена нито една оферта за участие в процедурата;

1.2. всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

2.1. е подадена само една оферта за участие;

2.2. има само една подходяща оферта за участие;

2.3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случаите по т. 1.6 възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по т. 1.4, 1.5 и 1.7 или т. 2.3.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена.

### Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

### КО = К + Ц

### където:

### КО – комплексна оценка на офертата

### Т – показател за качество – 50 точки

### Ц – Предложена цена от участника 50 точки

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Показатели за оценка:

К (Показател за качество) се определя по следната формула:

К = П1 + П2, където:

П1 е подпоказател за „Срок за отзоваване при сигнал за неработеща светофарна уредба”, в часове, с максимален брой точки – 25, който се изчислява по следната формула:

мин.предл.срок

П1 = ----------------------   х 25

предл. срок

където:

„минимален предложен срок за отзоваване при сигнал за неработеща светофарна уредба от участник” е най – краткия предложен срок за отзоваване от участник, допуснат до класиране по качествени показатели.

„предложен срок за отзоваване при сигнал за неработеща светофарна уредба от участник” е срокът, предложен от конкретен участник.

П2 е подпоказател за „Срок за отстраняване на повреда” в дни, с максимален общ брой точки – 25, където:

„минимален предложен срок за отстраняване на повреда на………” е най – краткия предложен срок за отстраняване, от участник, допуснат до класиране по качествени показатели.

„предложен срок за отстраняване на повреда на ……. от участник” е срокът, предложен от конкретен участник.

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3

П2.1 „Срок за отстраняване на повреда в светофарна секция”, с максимален брой точки – 15, който се изчислява по следната формула:

мин.предл.срок

П2.1 = ----------------------   х 15

предл. срок

П2.2 „Срок за отстраняване на повреда в контролерна уредба”, с максимален брой точки – 5, който се изчислява по следната формула:

мин.предл.срок

П2.2 = ----------------------   х 5

предл. срок

П2.3 „Срок за отстраняване на повреда в захранващи кабели”, с максимален брой точки – 5, който се изчислява по следната формула:

мин.предл.срок

П2.3 = ----------------------   х 5

предл. срок

Ц – „Предложена цена от участника”

Ц = Ц1 + Ц2

Ц1 е показател за „Стойност на месечната абонаментна такса за обслужване” с максимален брой точки – 30, който се изчислява по следната формула:

мин.предл.цена абон.т.

Ц1 = --------------------------------   х 30

предл.цена абон.т.

където:

„минимална предложена месечна абонаментна такса за обслужване” е най – ниската предложена месечна абонаментна такса, от участник, допуснат до класиране по финансов показател.

„предложена месечна абонаментна такса за обслужване от участник” е месечната абонаментна такса, предложена от конкретен участник.

Ц2 е подпоказател за „Стойност за ремонтни дейности при изпълнение на поръчката” с максимален брой точки – 20, който се изчислява по следната формула:

мин.предл.цена ремонт.д.

Ц2 = -----------------------------------   х 20

предл.цена ремонт.д.

където:

„минимална предложена цена за ремонтни дейности при изпълнение на поръчката” е най – ниската предложена цена за ремонтни дейности при изпълнение на поръчката, от участник, допуснат до класиране по финансов показател.

„предложена цена за ремонтни дейности при изпълнение на поръчката от участник” е цена за ремонтни дейности при изпълнение на поръчката, предложена от конкретен участник.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-нисък процент. При условие, че и процентите са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако "икономически най-изгодна оферта" не може да се определи по реда, описан по-горе.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал.3 от ЗОП и отговаря на критериите за подбор;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1  от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3  от ЗОП- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Всички необходими документи се представят в срока на тяхната валидност.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните документ по т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен

Офертата на участника, избран за изпълнител, става неразделна част от сключения договор.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В такъв случай, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или, когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на документите, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от горепосочените условия или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В тези случаи възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Предаването на уговорения резултат се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на възложителя и изпълнителя по договор за обществена поръчка. За целите на предоставяне на информацията за приключване на договора, същият се счита за изпълнен:

1. от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане – в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно;

2. от датата, на която започва да тече уговореният гаранционен срок, когато изпълнителят е обвързан с гаранционен срок.

Възложителят има право да прекрати без предизвестие:

1. договор за обществена поръчка, при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП;

Изпълнителят сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Като в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни само когато:

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката;

2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни  услуги, които не са включени в първоначалната

обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;

4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

5. се налагат изменения, които не са съществени;

6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги;

б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

В случаите по т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.

Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона. В случаите, когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.

Когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.

Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;

4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл. 116 ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Прехвърляемост на вземания

Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

Прекратяване на договор за обществена поръчка

Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон, в договора или в споразумението случаи или когато:

1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

В случаите по т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

Унищожаеми договори

Договорите са унищожаеми, когато са сключени:

1. без процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки наличието на основание за провеждането й или когато процедурата е проведена без спазване на изискването на чл. 99 от ЗОП;

2. при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 13 - 15, чл. 79, ал. 1, или чл. 182, ал. 1 от ЗОП;

3. преди влизането в сила на акт на възложителя, издаден във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:

а) заинтересовано лице да подаде оферта;

б) участник да вземе участие при определяне на изпълнител.

Субсидиарно прилагане

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.