**РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ**

**1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните участници, да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането ѝ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, Възложител е кметът на Община Перник.

|  |
| --- |
|  |
| **Официално наименование** | Община Перник |
| **Булстат** | 000386751 |
| **Адрес** | гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а |
| **Град** | Перник |
| **Пощенски код** | 2300 |
| **Държава** | България |
| **Лице за контакт** | Розалина Николова; инж.Лилия Пънтова, инж.Богомил Алексов |
| **Телефон** | +359 76684220; +359 76684278; +359 76684272 |
| **Факс** | +359 76603890 |
| **Електронна поща** | poop@pernik.bg |
| **Адрес на възложителя (URL)** | http://pernik.bg/ |
| **Профил на купувача (URL)** | https://pernik.nit.bg/proczeduri-po-zop-2019.html |
|  |  |

**2. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.**

* ***Обект*** на обществената поръчка е „ изпълнение на строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, от ЗОП;
* ***Предметът*** на обществената поръчка е **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

**обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;**

**обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;**

**обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;**

**обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.**

Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел II - Техническа спецификация ( за всяка обособена позиция).

**3. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция №1, №2и №3**

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа , прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиранена участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти , както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

**Основни видове дейности:**

**1. Преасфалтирането на улици,** включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезоване на настилката, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезоването пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилката, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - кръпки в настилката или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластовете стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонова смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена настилка.

**2. При асфалтиране** /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилката, за да се спази регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонова смес.

**3. При извършване на превантивен ремонт /кръпки**/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка- или фрезоване на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя., почисване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на кръпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадъци.

**4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги** се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/тротоар – подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камък или фрезован асфалт, с последващо уплътняване.

**5.** Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камък, разкъртва се с многофункционален багер, изкопава се до проектното ниво на кота дъно на шахтата и тръбите. Полагат се 10 см пясъчна подложка, след което се монтират канализационните тръби. След изпълненият монтаж, същите се изпитват на водоплътност и се представят за приемане от Възложителя. Тръбите се засипват спясък с дебелина 30 см над теме тръба,който се подравнява и уплътнява с пневматична трамбовка.

. Обратните насипи изпълнявани с подходящ материал се полагат на пластове по 20 см и се уплътняват с пневматична трамбовка до ниво долен ръб пътна конструкция от несортиран трошен камък и се взимат лабораторни проби за проверка уплътнението на насипания материал, съгласно изискванията на техническите спецификации. Конструкцията от несортиран трошен камък се полага на пластове от 20 см и уплътнява с пневматична трамбовка до достигане необходимата степен на уплътнение съгласно изискванията, упоменати по-горе. Полагането на подосновните асфалтови пластове е до ниво горен ръб на съществуващия асфалт след фрезоването, ръбовете на старата настилка трябва да са отвесни с ненарушена повърхност, добре почистени и обмазани с битумна емулсия.

Промяна нивото на съществуващите РШ и/или ДШ съобразно нивото на новополагания износващ пласт плътен асфалтобетон, укрепване на същите, подмяна на компрометирани капаци на шахтите и поставяне на нови при липсващи такива.

**6.Ремонт и възстановяване на тротоари с настилка от асфалтобетон**

Асфалтобетоновото покритие на тротоарите се прави върху равна и уплътнена основа, изпълнен с напречен наклон, еднакъв с този на асфалтовото покритие.

Асфалтовите смеси се полагат ръчно или машинно и се уплътняват с лек самоходен валяк до постигане на проектната плътност. Местата недостъпни за валяка, се уплътняват с ръчна трамбовка По време на строителството се контролират качеството на материалите , напречния наклон и равността на основата и на асфалтобетоновото покритие.

**Обособена позиция № 4:**

**Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4.**

Извършване на СМР за ремонт на паважни настилки на територията на гр.Перник и община Перник като вид технологични работи, включва демонтаж на стара паважна настилка с почистване на паветата, възстановяване на основните пластове и оформяне на пътното легло, полагане на паважна настилка, уплътняване и фугиране, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

**Основни видове дейности:**

**1. При ремонт на паважна настилка** се изпълняват следните операции: съществуващите павета се отстраняват, почистват и подготвят за пренареждане. Основата се почиства от кал и глина, изпълнява се усилване на участъка с последващо подравняване и уплътняване до необходимото ниво. Прави се пясъчна подложка и демонтираните павета се нареждат отново. След изпълнението, ремонтираните участъци се засипват с промит пясък, който се разстила посредством гребла и метли и като завършваща операция е изпълнението на трамбоване, посредством пневмотрамбовка.

**2. При възстановяване на паваж** се изпълняват следните операции: определеният за целта участък се трасира от геодезистите на Изпълнителя. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основа от подходящ материал указан в проекта или посочен от Възложителя, след което площта се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-нисък от В 15.

Промяна нивото на съществуващите РШ и/или ДШ съобразно нивото на новополаганата паважна настилка се коригират с бетонов завършващ сегмент, подмяна на компрометирани капаци на шахтите и поставяне на нови при липсващи такива.

**Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4 ремонт и възстановяване на тротоарни настилки от бетонови плочи и асфалтобетон.**

Извършване на СМР за ремонт на тротоарни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета/ на територията на гр.Перник и община Перник, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата тротоарна настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”.

**Основни видове дейности:**

**1. При възстановяване на тротоари** се изпълняват следните операции: направа на изкоп за легло на тротоари и бордюри, пренареждане и полагане на нови бетонови бордюри, полагане на слой трошен камък с последващо уплътняване, направа на тротоарна настилка от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.

**2. При частичен ремонт на тротоари** се изпълняват следните операции: демонтаж на съществуваща настилка, почистване на стари тротоарни плочи, почистване на основата, пренареждане на бордюри, при липса на съществуващи - полагане на нови, при необходимост полагане слой трошен камък с последващо уплътняване и направа на тротоарна настилка от стари или при необходимост от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.

При приемане на готовата основа и на асфалтобетоновото покритие се проверяват най-малко един път на всеки 20м напречния наклон и равността . допускат се следните минимални отклонения: в напречен наклон до + 0,5% и в равността до 10мм междина под 4мм лата.

Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

**4. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

**Срокът за изпълнение на договора по всяка обособена позиция -** 24 (двадесет и четири) месеца.

**Място на изпълнение на поръчката**: гр. Перник и населените места вобщина Перник , съобразно територията включваща се към всяка обособена позиция, а именно:

**№1. Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район** **Изток** включвачаст от гр.Перник /кв.Твърди ливади, кв.Рудничар, кв.Димова махала, кв.Тева,кв.Мошино, кв.Изток и кв.Църква/, с.Дивотино, с.Люлин, с.Големо Бучино, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Кралев дол, с.Студена, с.Боснек.

**№2.** **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район** **Запад** включва; част от гр.Перник /кв.Проучване, кв.Клепало, кв.Драгановец, кв.Варош, кв.Ралица, кв.Могиличе, център гр.Перник, кв.Бела вода, кв.Калкас/, гр.Батановци, с.Черна гора, с.Ярджиловци, с.Селищен дол, с.Богданов дол, с.Зидарци, с.Витановци, с.Мещица, с.Расник, с.Вискяр, с.Радуй.

**№3.** **Основен и текущ ремонт на общински пътища – IV класна пътна мрежа** включва**:** PER1092 / I-1,Перник-Дупница /-Студена –Кралев дол, PER1094 /I-1, Владая-Перник / - Драгичево - / PER1095/, PER1095 /I-1, Владая-Перник/ - жп гара Драгичево, PER1098 / III-605, Батановци-Велковци / - Ярджиловци, PER1105 / III-802/ Дивотино-Люлин-Големо Бучино /SOF1110/, PER1108 / I-6, Радомир-Перник/ - Кристал-Перник, кв.Бела вода- /I-6/, PER2091 / I-1, Перник-Долна диканя/ - Боснек – Чуйпетлово, PER2097 / III-605, Батановци-п.к.Витановци/ - Богданов дол, PER2099 /III-605, Батановци – п.к.Ярджиловци / - Витановци –/ II-63/, PER2102 / II-63, Мещица-Брезник/ - Расник – Радуй, PER2104 / II-63, Мещица-Брезник/ - Вискяр, PER2106 / I-6, Радомир-Перник/ - ДБ болница „Св.Пантелеймон“, PER3093 / III-1003,Перник-Рударци/ - стопанство Витоша, PER3096 / III-6032, Косача - Лесковец/ -Планиница, PER3100 / PER2099, Батановци-Витановци/ - Зидарци, PER3101 /III-605, п.к. Велковци-Ноевци/ - Селищен дол, PER3103 / PER2102, Расник-Радуй/ - жп гара Разменна, PER3109 /I-1, Перник-Дупница/ - яз.Студена.

**№4**. **Основен и текущ ремонт на улични паважни настилка и тротоарни настилки с плочи и паваж на територията на община Перник.**

**5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:**

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер **до** **1 650 000 лева / един милион шестстотин и петдесет хиляди лева / без ДДС и е разпределена както следва:**

**Обособена позиция 1: 560 000.00 лв./ петстотин и шестдесет хиляди/ без ДДС;**

**Обособена позиция 2: 560 000.00 лв./ петстотин и шестдесет хиляди/ без ДДС;**

**Обособена позиция 3: 280 000.00 лв./ двеста и осемдесет хиляди лева / без ДДС;**

**Обособена позиция 4: 250 000.00 лв./ двеста и петдесет хиляди лева / без ДДС;**

**6. ФИНАНСИРАНЕ:**

**ФИНАНСИРАНЕТО** на поръчката е в рамките на одобрените средства в бюджета на общината Перник

**7. Плащания.**

Плащанията за конкретната обособена позиция ще бъдат извършвани, въз основа на оферирани от участника в ценовото му предложение единични цени , съобразно разписания в проекта на договора /чл.9 и чл.10/ ред.

**8. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА. РАЗЯСНЕНИЯ.**

**8.1.** Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка официалния Интернет адрес на Възложителя в раздел „Профил на купувача“ – <https://pernik.nit.bg/proczeduri-po-zop-2019.html>. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

**8.2.** Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие:

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, възложителят публикува в Профила на купувача писмени разяснения по реда ЗОП. Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на интернет адреса, посочен в т. 8.1.

**9. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР.**

Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя **гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора** за обществената поръчка, за съответната обособена позиция.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията във формата на парична сума може да се внасе по банков път по сметка на Община Перник: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG36CECB97903360879300, при Централна Кооперативна Банка АД, клон Перник.

Гаранцията, под формата на банкова гаранция, следва да е издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – 60 /шестдесет/ календарни дни след крайният срок за изпълнение на договора, който съвпада с датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. При писмено искане от страна на Възложителят валидността на гаранцията следва задължително да се удължи. Обслужването на банковата гаранция, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за целия период на действие на договора и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия договор, съответно заплащането на застрахователни премии и всички суми, свързани с обслужването на договора за застраховка за посочения по-горе период, са за сметка на изпълнителя. Гаранцията не ограничава и не лимитира по какъвто и да е начин отговорността на изпълнителя за нарушаване на договора.

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

**РАЗДЕЛ ІI.**

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***„*ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ПЕРНИК ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

**№1. Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район** **Изток** включвачаст от гр.Перник /кв.Твърди ливади, кв.Рудничар, кв.Димова махала, кв.Тева,кв.Мошино, кв.Изток и кв.Църква/, с.Дивотино, с.Люлин, с.Големо Бучино, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Кралев дол, с.Студена, с.Боснек.

**№2.** **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район** **Запад** включва; част от гр.Перник /кв.Проучване, кв.Клепало, кв.Драгановец, кв.Варош, кв.Ралица, кв.Могиличе, център гр.Перник, кв.Бела вода, кв.Калкас/, гр.Батановци, с.Черна гора, с.Ярджиловци, с.Селищен дол, с.Богданов дол, с.Зидарци, с.Витановци, с.Мещица, с.Расник, с.Вискяр, с.Радуй.

**№3.** **Основен и текущ ремонт на общински пътища – IV класна пътна мрежа** включва**:** PER1092 / I-1,Перник-Дупница /-Студена –Кралев дол, PER1094 /I-1, Владая-Перник / - Драгичево - / PER1095/, PER1095 /I-1, Владая-Перник/ - жп гара Драгичево, PER1098 / III-605, Батановци-Велковци / - Ярджиловци, PER1105 / III-802/ Дивотино-Люлин-Големо Бучино /SOF1110/, PER1108 / I-6, Радомир-Перник/ - Кристал-Перник, кв.Бела вода- /I-6/, PER2091 / I-1, Перник-Долна диканя/ - Боснек – Чуйпетлово, PER2097 / III-605, Батановци-п.к.Витановци/ - Богданов дол, PER2099 /III-605, Батановци – п.к.Ярджиловци / - Витановци –/ II-63/, PER2102 / II-63, Мещица-Брезник/ - Расник – Радуй, PER2104 / II-63, Мещица-Брезник/ - Вискяр, PER2106 / I-6, Радомир-Перник/ - ДБ болница „Св.Пантелеймон“, PER3093 / III-1003,Перник-Рударци/ - стопанство Витоша, PER3096 / III-6032, Косача - Лесковец/ -Планиница, PER3100 / PER2099, Батановци-Витановци/ - Зидарци, PER3101 /III-605, п.к. Велковци-Ноевци/ - Селищен дол, PER3103 / PER2102, Расник-Радуй/ - жп гара Разменна, PER3109 /I-1, Перник-Дупница/ - яз.Студена.

**№4**. **Основен и текущ ремонт на улични паважни настилка и тротоарни настилки с плочи и паваж на територията на община Перник.**

**Обособени позиции №1, №2, №3:**

**Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция №1, №2и №3**

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа , прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиранена участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти , както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

**Основни видове дейности:**

**1. Преасфалтирането на улици,** включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезоване на настилката, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезоването пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилката, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - кръпки в настилката или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластовете стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонова смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена настилка.

**2. При асфалтиране** /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилката, за да се спази регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонова смес.

**3. При извършване на превантивен ремонт /кръпки**/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка- или фрезоване на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя., почисване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на кръпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадъци.

**4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги** се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/тротоар – подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камък или фрезован асфалт, с последващо уплътняване.

**5.** Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камък, разкъртва се с многофункционален багер, изкопава се до проектното ниво на кота дъно на шахтата и тръбите. Полагат се 10 см пясъчна подложка, след което се монтират канализационните тръби. След изпълненият монтаж, същите се изпитват на водоплътност и се представят за приемане от Възложителя. Тръбите се засипват спясък с дебелина 30 см над теме тръба,който се подравнява и уплътнява с пневматична трамбовка.

Обратните насипи изпълнявани с подходящ материал се полагат на пластове по 20 см и се уплътняват с пневматична трамбовка до ниво долен ръб пътна конструкция от несортиран трошен камък и се взимат лабораторни проби за проверка уплътнението на насипания материал, съгласно изискванията на техническите спецификации. Конструкцията от несортиран трошен камък се полага на пластове от 20 см и уплътнява с пневматична трамбовка до достигане необходимата степен на уплътнение съгласно изискванията, упоменати по-горе. Полагането на подосновните асфалтови пластове е до ниво горен ръб на съществуващия асфалт след фрезоването, ръбовете на старата настилка трябва да са отвесни с ненарушена повърхност, добре почистени и обмазани с битумна емулсия.

Промяна нивото на съществуващите РШ и/или ДШ съобразно нивото на новополагания износващ пласт плътен асфалтобетон, укрепване на същите, подмяна на компрометирани капаци на шахтите и поставяне на нови при липсващи такива.

**6.Ремонт и възстановяване на тротоари с настилка от асфалтобетон**

Асфалтобетоновото покритие на тротоарите се прави върху равна и уплътнена основа, изпълнен с напречен наклон, еднакъв с този на асфалтовото покритие.

Асфалтовите смеси се полагат ръчно или машинно и се уплътняват с лек самоходен валяк до постигане на проектната плътност. Местата недостъпни за валяка, се уплътняват с ръчна трамбовка По време на строителството се контролират качеството на материалите , напречния наклон и равността на основата и на асфалтобетоновото покритие.

Количествата на всички СМР се доказват с подробни ведомости на изпълнените дейности. Всички материали, които ще се влагат при извършването на строително-монтажните и строително-ремонтните дейности е необходимо да бъдат съпроводени със Сертификати за качество и Декларации за експлоатационни показатели

В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на посочените видове СМР в описания вид и обхват, включително нормативно изискваните разходни норми за труд, разходни норми за материали, разходни норми за механизация, допълнителни разходи, такси, транспортни разходи и др.

Единичните цени следва да включват всички технологични дейности, необходими при изпълнението на всеки отделен вид СМР, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителският състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителните материали и работната ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на строителните отпадъци, разходи за дислокация на обекта на необходимата техника и др.

Участниците следва да представят анализи за всички посочени видове работи към обособената позиция, за която участват, коректно изготвени в съответствие с нормативната база в строителството по УСН/ТНС или аналогично разработени фирмени норми, разчетени с предложените икономически показатели на софтуерен продукт, предназначен за ценообразуване в строителството.

При не спазване на по-горе описаните условия и при констатиране на допуснати неточности при прилагането на нормативно изискуемите разходни норми за труд, материали и механизация, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане по настоящата обществена поръчка.

В случаите, в които доставката на материалите се осъществява от Възложителя, стойността на материалите се приспада от стойността на предложените от участника единични цени, като се използва за база съответната анализна цена, неразделна част от офертата на участника в процедурата.

**Обособена позиция № 4:**

**Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4.**

Извършване на СМР за ремонт на паважни настилки на територията на гр.Перник и община Перник като вид технологични работи, включва демонтаж на стара паважна настилка с почистване на паветата, възстановяване на основните пластове и оформяне на пътното легло, полагане на паважна настилка, уплътняване и фугиране, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

**Основни видове дейности:**

**1. При ремонт на паважна настилка** се изпълняват следните операции: съществуващите павета се отстраняват, почистват и подготвят за пренареждане. Основата се почиства от кал и глина, изпълнява се усилване на участъка с последващо подравняване и уплътняване до необходимото ниво. Прави се пясъчна подложка и демонтираните павета се нареждат отново. След изпълнението, ремонтираните участъци се засипват с промит пясък, който се разстила посредством гребла и метли и като завършваща операция е изпълнението на трамбоване, посредством пневмотрамбовка.

**2. При възстановяване на паваж** се изпълняват следните операции: определеният за целта участък се трасира от геодезистите на Изпълнителя. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основа от подходящ материал указан в проекта или посочен от Възложителя, след което площта се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-нисък от В 15.

Промяна нивото на съществуващите РШ и/или ДШ съобразно нивото на новополаганата паважна настилка се коригират с бетонов завършващ сегмент, подмяна на компрометирани капаци на шахтите и поставяне на нови при липсващи такива.

**Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4 ремонт и възстановяване на тротоарни настилки от бетонови плочи и асфалтобетон.**

Извършване на СМР за ремонт на тротоарни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета/ на територията на гр.Перник и община Перник, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата тротоарна настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”.

**Основни видове дейности:**

**1. При възстановяване на тротоари** се изпълняват следните операции: направа на изкоп за легло на тротоари и бордюри, пренареждане и полагане на нови бетонови бордюри, полагане на слой трошен камък с последващо уплътняване, направа на тротоарна настилка от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.

**2. При частичен ремонт на тротоари** се изпълняват следните операции: демонтаж на съществуваща настилка, почистване на стари тротоарни плочи, почистване на основата, пренареждане на бордюри, при липса на съществуващи - полагане на нови, при необходимост полагане слой трошен камък с последващо уплътняване и направа на тротоарна настилка от стари или при необходимост от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.

При приемане на готовата основа и на асфалтобетоновото покритие се проверяват най-малко един път на всеки 20м напречния наклон и равността . допускат се следните минимални отклонения: в напречен наклон до + 0,5% и в равността до 10мм междина под 4мм лата.

Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи при издаване на обекта за вложените материали.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

От спечелилия участник в процедурата, след сключване на договора, се очаква задачата да бъде изпълнена в определения срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от документацията.

Офертата на кандидата и Техническата спецификация са неразделна част от Договора.

**РАЗДЕЛ ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

1. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:**

1.1. Открита процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените от възложителя условия, могат да подадат оферта

1.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

* правата и задълженията на участниците в обединението;
* уговаряне на солидарна отговорност до изтичане на всички гаранционни срокове по договора за обществена поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;
* дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
* определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
* разпределението на отговорността между членовете на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в документа за създаване на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

* 1. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, комисията, назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

**Забележка:** На основание чл. 10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

1.9.1. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки участник в обединението се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.

1.9.2. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.

1.10. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

1.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.13.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

1.14. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

1.15.Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

1.16.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.

1.17.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

1.18.Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл. 66, ал.4-8 от ЗОП. За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл. 66 от ЗОП.

1.19.Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес, посочен в раздел І, т. 8 от настоящата документация и в данните на възложителя в публикуваното обявление за обществена поръчка, който представлява обособена част от електронна страница на община Перник, за който е осигурена неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.

В деня на публикуване на Обявлението в “официалния вестник“ на Европейския съюз, Възложителят - община Перник публикува в профила на купувача, документацията за участие в процедурата и предоставя неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до нея.

**2.** **УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ:**

2.1. По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1-5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от обстоятелствата, ще доведе до отстраняване на участника, с изключения на изрично посочените случаи в чл. 56, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган ;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на [чл. 61, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art61_Al1&Type=201/), [чл. 62, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art62_Al1&Type=201/) или [3](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art62_Al3&Type=201/), [чл. 63, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art63_Al1&Type=201/) или [2](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art63_Al2&Type=201/), [чл. 118](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art118&Type=201/), [чл. 128](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art128&Type=201/), [чл. 228, ал. 3](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art228_Al3&Type=201/), [чл. 245](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art245&Type=201/) и [чл. 301](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art301&Type=201/) – [305 от Кодекса на труда](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art305&Type=201/) или [чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност](apis://Base=NARH&DocCode=41849&ToPar=Art13_Al1&Type=201/) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.1.9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; / в областта на строителството/

2.1.10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

2.1.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.1.12. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.2 Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

2.3 Основанията по т.2.1.3 не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

2.4. Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.2.

2.5**.** Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т.2.1.1, и т.2.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;

2.5.2. три години от датата на :

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т.2.1.5, буква "а";

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по 2.1.6 и 2.1.9 и 2.1.10, освен ако в акта е посочен друг срок;

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по 2.1.11, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

**Забележка:** Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по [2.1.5](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt5&Type=201/), буква "а", както и тези, за които са налице обстоятелства по [2.1.11](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art55_Al1_Pt4&Type=201/), се включват в списък, който има информативен характер.

В случай на отстраняване по т. 2.1.5 - 2.1.11 Възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване

2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

2.8. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице еЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

**Заявяване/Деклариране:**

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от еЕЕДОП.

***Указания за попълване:***

*Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 2.1.2. (чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП) се попълва в част III, раздел А и В, както следва: В раздел А се предоставя информация относно присъди за следните престъпления: Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; Измама – по чл. 209 – 213 от НК; Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК. В случай че за участника е издадена присъда за някое от посочените престъпления, той трябва да посочи отговор „Да”, независимо че е възможно да е реабилитиран. В този случай се описват:*

*а) фактическото и правното основание за постанановяване на присъдата и дата на*

*влизането й в сила;*

*б) срокът на наложеното наказание.*

*В раздел Б, се предосочва информация относно обстоятелството по т. 2.1.3. (чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП). В раздел В, поле 1 се предоставя информация за обстоятелствата по т.2.1.6. ( чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП), както и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП свързани с престъпленията по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК. При отговор „Да“ участникът посочва - Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й; Срока на наложеното наказание. Попълват се и относимите следващи полета.*

*В раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”:*

Указания за попълване: *Попълва се информацията, свързана със специфични национални основания за отстраняване. Съгласно ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) такива са:*

* *Осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК. Посочва се информация и за престъпления, аналогично описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.*
* *Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура.*
* *Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.*
* **Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник**, за който важат забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

***Чл. 69.****(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.*

*(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.*

* *Основанието по б.* ***Г*** *се отнася за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи[[1]](#footnote-1) и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.*

*Посочените обстоятелства се явяват абсолютна пречка за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, поради което наличието или липсата на такива обстоятелства задължително се декларира в еЕЕДОП.*

* нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)
* нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)

***Забележка:*** Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.1 (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 (чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП) се попълва в част III, раздел Б от еЕЕДОП. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 2.1.5 и от т. 2.1.7. до т.2.1.12. (чл.54, ал.1, т.4 -7, чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП) се попълва в Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със съответното обстоятелство и се прилагат документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП към еЕЕДОП.

2.9.1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:

1) лицата, които представляват участника;

2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

2.9.2. Лицата по т. 2.9.1, подт. 1) и 2) са, както следва:

1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;

6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8) при кооперациите – лицата по [чл. 20, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=4371&ToPar=Art20_Al1&Type=201/) и [чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите](apis://Base=NARH&DocCode=4371&ToPar=Art27_Al1&Type=201/);

9) при сдружения - членовете на управителния съвет по [чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел](apis://Base=NARH&DocCode=4767&ToPar=Art30_Al1&Type=201/) или управителя, в случаите по [чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел](apis://Base=NARH&DocCode=4767&ToPar=Art30_Al3&Type=201/);

10) при фондациите – лицата по [чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел](apis://Base=NARH&DocCode=4767&ToPar=Art35_Al1&Type=201/);

11) в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;

12)за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2.9.3. В случаите по т.2.9.2, подт. 11 и 12 , когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.5, ал.2, т.15 от ЗОП.

2.10. **Мерки за доказване на надеждност**

2.10.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възпроизведени от възложителя в т. 2.1. по-горе има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.10.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

2.10.3. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

2.10.4. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата, а при събиране на оферти с обява – в протокола от работата на комисията

2.10.5. Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

**3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:**

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата..

**3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:**

**Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи от II група, трета и четвърта категория по смисъла на чл.137, ал.1 от ЗУТ,** или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.

***Забележка:*** В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението ***са ангажирани с изпълнението на строителството.***

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

**ДОКАЗВАНЕ:**

На етап подаване на оферта, обстоятелството се удостоверява с посочване в **еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност** на данните за вписване в ЦПРС, вкл. уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

Участниците-чуждестранни лица, следва да декларират, че притежават документ от който да е видно, че имат право да изпълняват възлаганата дейност в Република България, както и че са извършили съответната регистрация ,когато е необходимо.

###### Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от от II група, трета и четвърта категория по смисъла на на чл.137, ал.1 от ЗУТ или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.

Участниците-чуждестванни лица, следва да представят и документ, с който да докажат, че имат право да изпълняват възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил необходимата регистрация, когато е необходимо.

**3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:**

**3.2.1.** Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран **общ** **оборот** (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години, в размер, съгласно изискванията регламентирани в чл.61, ал.2 от ЗОП , а именно : двукратния размер на прогнозната стойност за съответната обособена позиция, както следва:

**- Обособена позиция 1: 1 120 000.00 лв./ един милион сто и двадесет хиляди лева / без ДДС;**

**- Обособена позиция 2: 1 120 000.00 лв./ един милион сто и двадесет хиляди лева / без ДДС;**

**- Обособена позиция 3: 560 000.00 лв./ петстотин и шестдесет хиляди лева / без ДДС;**

**- Обособена позиция 4: 500 000.00 лв./ петстотин хиляди лева / без ДДС;**

***Забележка:*** В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от обединението като цяло, а не от всеки от членовете в него.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

**ДОКАЗВАНЕ:**

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Обстоятелствата се удостоверяват в еЕЕДОП. /попълва се част IV раздел Б от еЕЕДОП/.

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно:заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части,когато публикуването им се изисква и/или справка за общия оборот, или съответен валиден аналогичен документ.

**3.2.2.** Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя”, съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (за **II група, трета и четвърта категория** строежи по смисъла на чл. 137, ал.1 от ЗУТ).

***Забележка:*** В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ***са ангажирани съответно с изпълнението на строителството.***

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство или проектиране.

**ДОКАЗВАНЕ:**

За доказване на поставеното изискване, на етап подаване на офертата участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в **еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние,**  за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно **чл. 5, ал. 2** от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е **от II група, трета и четвърта категория** строежи по смисъла на чл. 137, ал.1 от ЗУТ).

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: заверено копие на застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.

**3.3. Технически и професионални способности:**

**3.3.1.** Участникът, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил договор/договори и/или обект/обекти с предмет сходен с този на настоящата поръчка.

*\* под предмет сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира: За ОП 1,2 и 3: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на улици и/или пътища с асфалтова настилка, в това число дейности по асфалтиране. За ОП4: направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи.*

***Забележка:*** В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ***са ангажирани с изпълнението на строителството.***

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

**Доказване:**

На етап подаване на оферта, участникът попълва строителството/вата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите и вида на изпълнените дейности, датите и получателите, (попълва се съответната част от **еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности**;

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с доказателства за извършеното строителство (удостоверения за добро изпълнение, препратка към публичен регистър, както и всички други документи, доказващи изпълнението на строителството), които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

**Важно !! Възложителят не поставя изискване за обем на сходно строителство.**

**3.3.2.Екип за ОП №1, ОП №2, ОП №3 и ОП №4**

- **Технически ръководител**, който да отговаря на следните минимални изисквания:

• а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2, във връзка с чл.163а, ал.4, изр. първо от ЗУТ, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна;

• б ) има опит като технически ръководител при изпълнението на минимум на 1 (един) обект, сходен с предмета на поръчката.

**- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството :**

**•** Да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ

• Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

• Опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката.

**- Специалист безопасност и здраве**

**•** Да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ,

• Да притежава валидно Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ и/или Наредба РD -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.

• Опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката.

- **Квалифициран персонал за ОП№1, ОП№2 и ОП№3**

- Оператори - минимум 5 , по един за следната пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагаща машина, валяк, челен товарач, колесен багер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

- Работници за полагане на асфалтобетон – минимум 7 души.

- **Квалифициран персонал за ОП№4**

- Оператори - минимум 2 , по един за следната пътно-строителна техника: валяк; колесен багер;

- Работници за полагане на паваж – мимимум 5 души.

***Важно !! Един експерт може да съвместява дейностите/позициите - Специалист по контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист безопасност и здраве за съответната обособена позиция , ако притежава необходимите квалификации и правоспособност за изпълнение на отделните дейности, съгласно действащото законодателство***

**ДОКАЗВАНЕ:**

На етап подаване на оферта участникът декларира персонала за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.6);

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: списък на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които орговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство-лицата, които ще изпълняват строителството.

**3.3.3. Участникът в процедурата следва да разполага с минимум следната механизация и техническо оборудване ( относимо за ОП 1; ОП2 и ОП 3)**

Минимум по 1 бр. от следното техническо оборудване:  
• Пътна фреза   
• Автогудронатор  
• Асфалтополагаща машина  
• Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т  
• Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т  
• Пневматичен колесен валяк  
• Автогрейдер  
• Челен товарач  
• Автомобил – поливомияч с мотометачка  
• Колесен багер (комбиниран) – мин.0,5 м3  
• Автомобил – самосвал

• Автомобил - бордови  
 Минимум по 1 бр. от следната малогабаритна механизация за ремонт и поддържане:  
• Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности  
• Моторна виброплоча  
• Моторна духалка  
• Моторен или пневматичен къртач  
• Моторна пръскачка за битумни емулсии  
• Ел. агрегат

**Участникът в процедурата следва да разполага с минимум следната механизация и техническо оборудване ( относимо за ОП 4)**

Минимум по 1 бр. от следното техническо оборудване:  
• Автомобил - бордови  
• Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т  
• Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т  
• Колесен багер (комбиниран) – мин.0,5 м3  
• Автомобил – самосвал  
 •Мимимум по 1 бр. от следната малогабаритна механизация за ремонт и поддържане:  
• Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности  
• Моторна виброплоча  
• Моторна духалка  
• Моторен или пневматичен къртач  
• Моторна пръскачка за битумни емулсии   
• Ел. агрегат

**ДОКАЗВАНЕ:**

На етап подаване на оферта участникът декларира механизацията и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9);

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно: декларация - списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.

**РАЗДЕЛ ІV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

**1. Изисквания към документите:**

**1.1.** Всички документи се представят в един екземпляр.

**1.2.** Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

**1.3.** При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява.

**1.4.** Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“.

**1.5.** Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

**2. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение.**

**2.1.** Представената оферта трябва да има срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата ни за участие в поръчката.

**2.2.** Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език и подписана от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и документ за упълномощаване за изпълнение на такива функции.

**2.3.** Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец.

**2.4.** При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на ценовото предложение ще се взема предвид изписаната словом.

**3.** **Съдържание на офертите /съгласно Глава пета. „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, раздел ІV. и V. от ППЗОП/.**

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. Наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

При процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП / т. 2.3 по-горе/.

**Заявлението за участие** включва най-малко следните документи:

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на [чл. 67 от ЗОП](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art67&Type=201/) и условията на възложителя;

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо.

**Офертата** включва:

1. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

е) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване.

**Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението ѝ на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.**

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА:**

**ВАЖНО!** Участниците задължително представят съдържанието на непрозрачната опаковка и сканирано на електронен носител (компактдиск) освен на хартиен носител.

**1.1.** Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) **(Приложение № 1)** за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката**.**

**1.2.** Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

**1.3.** Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо.

**1.4. Техническо предложение (Приложение № 2), съдържащо:**

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

**1.5.** Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – **Приложение № 3,** ако е приложимо.

Участникът може да посочи в заявлението за участие или в офертата си информация, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

**1.6.** друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

**1.7.** Отделен запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“, съдържащо ценовото предложение на участника с приложени анализи на цени – **Приложение № 4**.

**Анализите на цени следва да сключват всички необходими разходи за технически и чавешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатирани грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!**

***ВАЖНО!*** В отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“, участникът задължително прилага сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск) освен хартиеното копие. Извън отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ не трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/или други данни, водещи до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в противен случай офертата ще бъде отстранена от участие.

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова сметка.

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при некласиране.

**РАЗДЕЛ V. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ (ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА)**

Офертите следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са представени в незапечатана или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

2. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен и електронен носител.

3. Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

|  |
| --- |
| ДО  Община Перник  гр. Перник.  пл. „Св. Иван Рилски” № 1а  ОФЕРТА  ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**  **обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;**  **обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;**  **обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;**  **обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.**  **ЗА Обособена позиция №……………………………………………………………**  Наименование на участника:  Участници в обединението *(когато е приложимо):*  Адрес за кореспонденция, телефон:  Факс и електронен адрес (по възможност): ……………………………. |

4. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в Община Перник, гр.Перник, п.к. 2300, пл. „Св. Иван Рилски”, № 1а в установеното работно време, но не по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно обявлението за изменение (ако има такова).

5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка.

8.Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол, съдържащ данни за подателя на офертата, номер, дата и час на получаването й и причините за връщане на офертата, когато е приложимо. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

***ВАЖНО !!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да докаже съответсвие с минималните изисквания, относими за всяка една обособена позиция.***

**РАЗДЕЛ VI. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

**1. Публични заседания на комисията**

Първо публично заседание - Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно посочените в раздел IV.2.7) „Условия за отваряне на офертите” от Обявлението за поръчка. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Второ публично заседание - Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

**2. Разглеждане на офертите за участие**

Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се осъществява от назначена от Възложителя комисия.

Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл. 104, ал. 1, ал.4-6 от ЗОП, чл. 53 - чл. 60 от ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

**3.** Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане най-ниска цена, съгласно разпоредбата на чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.

**4.** За обяваването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване на процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, комуникацията между възложителя и участниците и за всички други неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за подготовка на офертите, Техническa спецификация, Проект на договор, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и Указания за попълване на образците на документи).

**5. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:**

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както следва:

**5.1.1.** Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

-        интернет адрес: <http://www.nap.bg/>

**5.1.2.** Относно задълженията, свързани с акцизи и мита:

Агенция „Митници”:

- Информационен телефон на АМ - +359298594980;

- интернет адрес: http: [www.customs.bg](http://www.customs.bg);

**5.2.** Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

-        София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/

**5.3.** Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg

-        София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443

**6. Комуникация между Възложител и участниците**

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на **Български език**. Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод на **Български език**. Работния език за изпълнение на поръчката е български.

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

**а)** лично – срещу подпис;

**б)** по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

**в)** чрез куриерска служба;

**г)** по факс – посочен от страните в процедурата;

**д)** по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на получено при Възложителя потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя електронно известяване/уведомяване;

**е)** чрез комбинация от тези средства.

**7. Сключване на договор**

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката с участника в процедурата, определен за изпълнител, за съответната обособена позиция.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

Договорът за обществената поръчка се сключва при условие, че участникът, определен за изпълнител:

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;;

б) представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора;

г) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по горния параграф;

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата

В случаите по предходния параграф Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

**РАЗДЕЛ VІI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономическо най-изгодната оферта.

На основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП, икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия – най-ниска цена.

Най-ниската цена се определя по следната формула :

Ц = С1 x 0,70 + С2 x 0,30

С1 – представлява сумата от единичните цени, предложени от участника в ценовото му предложение, за основните видове СМР, съобразно подлежащите на извършване дейности заложени за конкретната обособена позиция.

С2 - представлява сумата от единичните цени, предложени от участника в ценовото му предложение, за допълнителните видове СМР, съобразно подлежащите на извършване дейности заложени за конкретната обособена позиция.

За изпълнител на обществената поръчка, по съответната обособена позиция ще бъде определен участникът, който е предложил най-ниска цена, изчислена съобразно гореописаната формула.

**РАЗДЕЛ VІII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ**

**1.** Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)

– **Приложение № 1**

**2.** Техническо предложение – **Приложение № 2;**

**3.** Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – **Приложение № 3;**

**4.** Ценово предложение – **Приложение № 4;**

**5.** Проект на Договор – **Приложение № 5;**

**6.** Образци за сключване на договор

**УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ**

* Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.
* Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, които се представят за участие следва да бъдат в превод на български език.
* Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие "Вярно с оригинала". Когато за документ е определено, че може да се представя чрез “заверено от участника копие”, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът “Вярно с оригинала” и има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
* **Представените образци в документацията са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.**
* Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.
* Документите се представят в **запечатана непрозрачна опаковка**, съгласно указанията в настоящата документация.

**Указания за попълването на приложенията/образците:**

**1. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) –** **Приложение № 1:**

В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

*Допълнителни указания за попълване* на Приложение № 2 – еЕЕДОП:

1.1. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата **по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1-5 от ЗОП** с попълване на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.

*Когато лицата по* [*чл. 54, ал. 2*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al2&Type=201/) *и* [*3 от ЗОП*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al3&Type=201/) *са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по* [*чл. 54, ал. 1, т. 1*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt1&Type=201/)*,* [*2*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt2&Type=201/) *и* [*7*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt7&Type=201/) *и* [*чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art55_Al1_Pt5&Type=201/)*, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.*

*(2) Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по* [*чл. 54, ал. 2*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al2&Type=201/) *и* [*3 от ЗОП*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al3&Type=201/)*, информацията относно изискванията по* [*чл. 54, ал. 1*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al2&Type=201/)*, т. 1, 2 и 7 и* [*чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art55_Al1_Pt5&Type=201/) *се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.*

*(3) В ЕЕДОП по ал. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по* [*чл. 54, ал. 1, т. 3*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt3&Type=201/) *-* [*6*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt6&Type=201/) *и* [*чл. 55, ал. 1, т. 1*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art55_Al1_Pt1&Type=201/) *-* [*4 от ЗОП*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art55_Al1_Pt4&Type=201/)*, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.*

*(4) При необходимост от деклариране на обстоятелствата по* [*чл. 54, ал. 1, т. 3*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt3&Type=201/) *-* [*6*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt6&Type=201/) *и* [*чл. 55, ал. 1, т. 1*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art55_Al1_Pt1&Type=201/) *-* [*4 от ЗОП*](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art55_Al1_Pt4&Type=201/)*, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.*

*(5) Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.*

1.2. Част ІІІ, раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ следва да бъде попълнена от участниците, тъй като възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в поръчката, посочени в документацията за обществената поръчка, в Раздел ІІI. Условия за участие.

1.3. Информацията по раздел „Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва‖се изисква изрично от Възложителя и нейното попълване е задължително! Задължително е и предоставянето на информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

1.4. Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели А - Г в приложимите полета, съгласно посочените в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и в указанията за подготовка на офертите, критерии за подбор.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по ал. 1.

Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

**2. Техническо предложение** – **Приложение № 2:**

попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

***ВАЖНО!***

**Срокът за изпълнение** на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, за съответната обособена позиция е 24 (двадесет и четири) месеца.

**3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП** – **Приложение № 3 (ако е приложимо)**: попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни.

**4.** **Ценово предложение** – **Приложение № 4: п**опълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице.

Ценовото предложение на участника, следва да съдържа и анализи на предложените цени.

**Анализите, следва да включват всички необходими разходи за технически и чавешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатирани грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!**

***Приложение № 1***

**Електронен единнен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)**

**Приложение № 2**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

**обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;**

**обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;**

**обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;**

**обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.**

**ЗА Обособена позиция №……………………………………………………………**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

**обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;**

**обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;**

**обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;**

**обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.**

**ЗА Обособена позиция №……………………………………………………………** , заявявам/е, че:

**1.** Желая(ем) да участвам(е) в обществената поръчка.

**2.** При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

**3. При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:**

**1. Гарантираме, че ще изпълняваме поръчката в срок от двадесет и четири месеца или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, което обстоятелство настъпи по-рано, спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническата спецификации и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.**

**2. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Р.България стандарти или еквиваленти.**

**3. Предлагаме гаранционни срокове, както следва:**

**3.1. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие - …………….. словом ………….) месеци;**

**3.2 Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тророари с асфалтово покритие - …………….. словом ………….) месеци**

**3.3. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища –IV класна пътна мрежа …………….. словом ………….) месеци;**

**3.4 Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи - …………….. словом ………….) месеци;**

**\*гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция**

**Забележка: Участниците не могат да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.**

**4. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническите спецификации и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.**

**5. Гарантираме, че ще изпълним поръчката спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническите спецификации и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.**

**6. Вложените материали при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба, като ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Република България стандарти или еквиваленти.**

**Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.**

**Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и представения проект на договор.**

**7**. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

**8.** В случай, че бъдем определени за изпълнител ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

**С подписването на настоящото предложение декларирам/е, че:**

**9.** Запознат/и съм/сме с всички условия на представения проект на договор и приемам/е всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

**10.** Настоящата оферта е валидна за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата ни за участие в поръчката и ние ще сме обвързани с нея.

**11.** Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

**Приложения:**

**1.** **Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника *(в приложимите случаи).***

**ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).**

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение № 3**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, постоянен адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, документ за самоличност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството ми на законен представител/пълномощник на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

**обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;**

**обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;**

**обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;**

**обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.**

ЗА Обособена позиция №…………………………………………………………………, с настоящето

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В заявлението за участие и/или в офертата на представлявания от мен участник ........................................ *(наименованието на участника)* не се съдържа/се съдържа *(невярното се зачертава)* конфиденциална информация (*техническа тайна*), поради което изискваме от Възложителя да не я разкрива.

Конфиденциалната информация (*технически тайни*) в нашето заявление и/или оферта е следната:..................................................................................................................................................

.............................….................................................................................................................................

*(посочва се изчерпателно от участника).*

Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването й като достъпа до нея е ограничен.

*Известна ми е наказателната отговорнос по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.*

**ПОДПИС:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение № 4**

**За ОП №1, ОП№2 и ОП №3**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

**ЗА Обособена позиция №……………………………………………………………..**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

**ЗА Обособена позиция №: ………………………………………………………………………**

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка за изпълнение на обществената поръчка при следните финансови условия:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 ( петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС. */ вариант за ОП№1 и ОП№2/***

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **280 000 лв.(двеста и осемдесет хиляди лева ) без ДДС*/ вариант за ОП№3 /***

1. За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | | | | | | **мярка** | **количество** | **ед. Цена без ДДС** | |  | |
|  | **А. Основни видове СМР** | | | | | |  |  |  | |  | |
| 1 | Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см. | | | | | | м² | 1,00 |  | |  | |
| 2 | Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см. | | | | | | м² | 1,00 |  | |  | |
| 3 | Полагане на плътна асфалтобетонова смес | | | | | | тон | 1,00 |  | |  | |
| 4 | Полагане на неплътна асфалтобетонова смес | | | | | | тон | 1,00 |  | |  | |
| 5 | Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум | | | | |  | м | 1,00 |  | |  | |
| 6 | Полагане на студена асфалтова смес |  |  |  |  |  | т | 1,00 |  | |  | |
|  | **Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1** | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **Б. Допълнителни видове СМР** | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7 | Свързващ битумен разлив | | |  |  |  | м² | 1,00 |  | |  | |
| 8 | Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване. | | | | | | м³ | 1,00 |  | |  | |
| 9 | Доставка на трошен камък . | | | | | | м³ | 1,00 |  | |  | |
| 10 | Фрезоване на асфалтова настилка / при преасфалтиране/ | | | | |  | м³ | 1,00 |  | |  | |
| 11 | Машинин изкоп | | | | | | м³ | 1,00 |  | |  | |
| 12 | Почистване и ръчен изкоп в земни почви | | | |  |  | м³ | 1,00 |  | |  | |
| 13 | Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване. | | | | | | м² | 1,00 |  | |  | |
| 14 | Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен | | | | | | бр. | 1,00 |  | |  | |
| 15 | Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен | | | | | | бр. | 1,00 |  | |  | |
| 16 | Доставка и монтаж капак за ДШ | | |  |  |  | бр. | 1,00 |  | |  | |
| 17 | Доставка и монтаж капак за РШ | | |  |  |  | бр. | 1,00 |  | |  | |
| 18 | Повдигане/снижаване/ РШ | | |  |  |  | бр. | 1,00 |  | |  | |
| 19 | Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ | | | |  |  | бр. | 1,00 |  | |  | |
| 20 | Повдигане/снижаване/ ДШ | | |  |  |  | бр. | 1,00 |  | |  | |
| 21 | Доставка и полагане но ПВЦ тръба Ф200 | | | |  |  | м | 1,00 |  | |  | |
| 22 | Доставка и монтаж бордюри 18/35 | |  |  |  |  | м | 1,00 |  | |  | |
| 23 | Доставка и монтаж бордюри 15/25 | |  |  |  |  | м | 1,00 |  | |  | |
| 24 | Доставка и монтаж бордюри 8/16 | | |  |  |  | м | 1,00 |  | |  | |
| 25 | Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото | | | | | | м | 1,00 |  | |  | |
| 26 | Профилиране на банкети и уплътняване | | | | | | км | 1,00 |  | |  | |
| 27 | Почистване на отводнителни канавки | | | | | | м³ | 1,00 |  | |  | |
| 28 | Извозване земни маси |  |  |  |  |  | т/км | 1,00 |  | |  | |
| 29 | Извозване на строителни отпадъци | | |  |  |  | т/км | 1,00 |  | |  | |
| 30 | Транспорт асфалтова смас | | |  |  |  | т/км | 1,00 |  | |  | |
|  | **Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2** | | | | | |  |  | |  | |
|  | Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30 | | | | | | | |  | |

**\*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС**

***Горепосочената „Цена на СМР” се има предвид само за оценяването на офертата.***

Посочените единичните цени, включват всички разходи за изпълнение на отделните операции, включително временните работи (изготвяне, одобряване и монтиране на сигнализация за въвеждане на временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 година за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища).

Предложените цени са в лева, като са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, за което се **прилагат подробни анализи**, които са неразделна част от ценовата оферта.

Декларираме, че предложените единичните цени в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

1. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на други видове СРР са както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧС (лв./ч)** | …........ | Средна часова ставка[[2]](#footnote-2) |
| **ДРТ (%)** | …........ | допълнителни разходи върху труда *(от 1% до 100%)* |
| **ДРМ (%)** | …........ | допълнителни разходи върху механизация *(от 1% до 30%)* |
| **ДСР (%)** | …........ | доставно-складови разходи *(от 1% до 10%)* |
| **П (%)** | …........ | Печалба *(от 1% до 8%)* |
| **М (лв.)** | Материали – доказва се с оригинална фактура | |
| **Мех. (лв./мсм)** | Механизация – вида и цената се съгласуват предварително | |

1. Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим Гаранция за изпълнение договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора без ДДС под формата на: парична сума/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (*оставя се вярното*) и ще бъде със срок на валидност 60 кал.дни след изтичане на срока на договора.
2. Съгласни сме плащането на Цената за изпълнение да се извършва при условията и по реда от проекта на договор.

Приложение: Анализи на единичните цени.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

* **При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени в ценовата оферта, същият ще беде отстранен.**

**Приложение № 4**

**За ОП №4**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

**ЗА Обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**1.** Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

**ЗА Обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж**

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка за изпълнение на обществената поръчка при следните финансови условия:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **250 000 лв.(двеста и петдесет хиляди лева ) без ДДС**

1. За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | | | | | **мярка** | **количество** | **ед. цена** |
|  | **А. Основни видове СМР** | | | | |  |  |  |
| 1 | Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/ | | | | | м² | 1,00 |  |
| 2 | Пренареждане на паважна настилка с павета на изпълнителя | | | | | м² | 1,00 |  |
| 3 | Направа на паважна настилка /без стойността на паветата/ | | | | | м² | 1,00 |  |
| 4 | Направа на паважна настилка /с паветата на изпълнителя/ | | | | | м² | 1,00 |  |
| 5 | Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи 20/20, 30/30, 40/40 и др. | | | | | м² | 1,00 |  |
| 6 | Направа на тротоарна настилка с випропресовани плочи 20/20/6см | | | | | м² | 1,00 |  |
| 7 | Направа на тротоарна настилка с випропресовани плочи 30/30/6см | | | | | м² | 1,00 |  |
| 8 | Направа на тротоарна настилка с випропресовани плочи 40/40/6см | | | | | м² | 1,00 |  |
| 9 | Направа на тротоарна настилка с мрамарни и гранитни плочи | | | | | м² | 1,00 |  |
| 10 | Направа на тротоарна паважна настилка /без стойността на паветата/ | | | | | м² | 1,00 |  |
| 11 | Направа на тротоарна паважна настилка /с паветата на изпълнителя/ | | | | | м² | 1,00 |  |
|  | **Сума от единични цени на основни работи СМР ( поз.от 1 до 11) С1** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Б. Допълнителни видове СМР** | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Машинин изкоп | | | | | м³ | 1,00 |  |
| 13 | Почистване и ръчен изкоп в земни почви | | |  |  | м³ | 1,00 |  |
| 14 | Уплътняване на земна основа | |  |  |  | м² | 1,00 |  |
| 15 | Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване. | | | | | м³ | 1,00 |  |
| 16 | Доставка и полагане на слой пясък за основа , вкл.уплътняване | | | | | м³ | 1,00 |  |
| 17 | Доставка и монтаж бордюри 18/35 |  |  |  |  | м | 1,00 |  |
| 18 | Доставка и монтаж бордюри 15/25 |  |  |  |  | м | 1,00 |  |
| 19 | Доставка и монтаж бордюри 8/16 | |  |  |  | м | 1,00 |  |
| 20 | Пренареждане на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото | | | | | м | 1,00 |  |
| 21 | Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен | | | | | бр | 1,00 |  |
| 22 | Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен | | | | | бр | 1,00 |  |
| 23 | Доставка и монтаж капак за ДШ | |  |  |  | бр | 1,00 |  |
| 24 | Доставка и монтаж капак за РШ | |  |  |  | бр | 1,00 |  |
| 25 | Повдигане/снижаване/ РШ | |  |  |  | бр | 1,00 |  |
| 26 | Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ | | |  |  | бр | 1,00 |  |
| 27 | Повдигане/снижаване/ ДШ | |  |  |  | бр | 1,00 |  |
| 28 | Доставка и полагане на бетон В15 | | | | | м³ | 1,00 |  |
| 29 | Доставка и полагане на бетон В25 | | | | | м³ | 1,00 |  |
| 30 | Доставка и полагане на циментова замаскадо 5см | | | | | м² | 1,00 |  |
| 31 | Извозване на строителни отпадъци | |  |  |  | т/км | 1,00 |  |
|  | **Сума от единични цени на допълнителни видове СМР ( поз.от 12 до 31) С2** | | | | | | |  |

**\*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС**

***Горепосочената „Цена на СМР” се има предвид само за оценяването на офертата.***

Посочените единичните цени, включват всички разходи за изпълнение на отделните операции, включително временните работи (изготвяне, одобряване и монтиране на сигнализация за въвеждане на временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 година за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища).

Предложените цени са в лева, като са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, за което се **прилагат подробни анализи**, които са неразделна част от ценовата оферта.

Декларираме, че предложените единичните цени в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

1. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на други видове СРР са както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧС (лв./ч)** | …........ | Средна часова ставка[[3]](#footnote-3) |
| **ДРТ (%)** | …........ | допълнителни разходи върху труда *(от 1% до 100%)* |
| **ДРМ (%)** | …........ | допълнителни разходи върху механизация *(от 1% до 30%)* |
| **ДСР (%)** | …........ | доставно-складови разходи *(от 1% до 10%)* |
| **П (%)** | …........ | Печалба *(от 1% до 8%)* |
| **М (лв.)** | Материали – доказва се с оригинална фактура | |
| **Мех. (лв./мсм)** | Механизация – вида и цената се съгласуват предварително | |

1. Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим Гаранция за изпълнение договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора без ДДС под формата на: парична сума/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (*оставя се вярното*) и ще бъде със срок на валидност 60 кал.дни след изтичане на срока на договора.
2. Съгласни сме плащането на Цената за изпълнение да се извършва при условията и по реда от проекта на договор.

Приложение: Анализи на единичните цени.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

* **При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени в ценовата оферта, същият ще беде отстранен.**

**Приложение № 5**

ПРОЕКТ

**ДОГОВОР**

**№ ………………………………..**г.

Днес, ............. 2019г., в гр. Перник, между:

**1. ОБЩИНА ПЕРНИК,** ЕИК (по БУЛСТАТ) 000386751, със седалище и адрес на управление: п.к. 2300 област Перник, гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а, представлявана от **ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА** - **КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК,**  наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

**“……………………” …………,** с ЕИК [………….](javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$VerificationPhOrgControl1$rptrChoose$ctl00$ctl00%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))), със седалище и адрес на управление: гр. ………….., ул. „……………..”№ …., представлявано от **……………… – …………………..**, наричанo по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, като се има предвид предмета на обществената поръчка, открита и проведена на основание Решение № …………./…………. г. на кмета на Община Перник, Решение № ………../……………… г. на кмета на Община Перник за определяне на изпълнител на обществената поръчка и като се имат предвид всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж**:**

**За Обособена позиция......................,** съгласно приети Техническo предложение - №2 и Ценово предложение №4на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ **-** неразделна част от настоящия договор.

**Чл. 2.** Изпълнението на строително-ремонтните работи по определен/и обект/и, предмет на договора и/или на част/и от обекта/обектите, се възлага с отправен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмен документ (Възлагателно писмо).

**Чл. 3.** Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната иформация:

1. Конкретизиране на обекта/обектите и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението на строително монтажните работи, предмет на договора.
2. Определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не по-кратък от три работни дни, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи подробна количествено стойностна сметка (КСС), описваща необходимите за извършването на ремонта на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР/СРР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работа, попадащи в обхвата на предложената КСС.

**Чл.4.** В срок от три дни, считано от представянето на подробна количествено-стойностна сметка по чл.3, т.2 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него длъжностно лице я одобрява или отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да направи в представените КСС.

**Чл. 5.** Одобряването на количествено-стойностната сметка или искането за нейното изменение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице се осъществява съобразно техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СРР.

**Чл. 6. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с исканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изменения в представените за одобрение количества на видовете работа, ако същите са в съответствие с техническото задание за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СРР.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за одобрение изменените съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

**Чл. 7.** Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 2 СМР/СРР започва да тече от датата на получаването на писмено известие, с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е уведомен за одобрението на количествено-стойностната сметка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**II. СРОК**

**Чл. 8. (1)** Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и е със **срок 24/двадесет и четири месеца/ или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, което обстоятелство настъпи по-рано.**

**(2)** Срокът за извършване на СМР/СРР на конкретен обект и/или на съответна част от него е съгласно одобрения конкретен линеен график по чл. 3, т. 2.

**III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 9. (1)** Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер до **.........................................** без включен ДДС или до **.......................................**с включен ДДС ( *прогнозната стойност на всяка обособена позиция*)

**(2)** Ценообразуването ще се извършва, съгласно посочените в Ценовото предложение ед. цени за видовете дейности (операции) и количества, посочени от Възложителя, по ред определен в чл. чл. 2 до 7 от настоящия договор.

**(3)** Показатели за образуване на единични анализни цени при възникване на други видове СМР/СРР:

* Часова ставка за труд - ............(лв./ч.ч.)
* Печалба върху всички разходи - ..(%)
* Допълнителни разходи върху труда - .(%)
* Допълнителни разходи върху механизацията -...........(%)
* Доставно-складови разходи - ..(%)

**(4)** Цената на влаганите материали се доказва с оригинална фактура и декларация за съответствие.

**(5)** Цената за механизацията се съгласува предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(6)** Транспортните разходи са включени в допълнителните разходи върху труд и механизация, и в доставно складови разходи.

**(7)** Посочените единични цени в Ценовото предложение – Приложение №4 са окончателни и не подлежат на промяна през целия период на действие на договора, освен в предвиденото в чл. 116 от ЗОП.

**Чл. 10. (1)** Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път, в срок до 60 календарни дни след представяне на двустранно подписан/и протокол/и за приемане на извършените СМР/СРР(Акт обр.19), придружен с всички актове и протоколи съставяни по време на строителството по Наредба №3/31.07.2003 г., декларации за съответствие, сертификати и фактура-оригинал, в която задължително се посочва номера на настоящия договор.

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по съответния ред.

**ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 11.** (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % от стойността по чл. 9, ал. 1 без включен ДДС, и е на стойност .............. (..............) лева.

1. Гаранцията се представя под формата на: ...............................
2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане срока на договора.
3. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви.

(5)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената поръчка качествено и в определените срокове за отделните обекти, в съответствие с изискванията, поставени в Техническата спецификация, приложена към този договор.

2. Да се придържа точно към указанията на възложителя и към всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

1. За своя сметка да осигури безопасността на движение по време на изпълнение на СРР, като стриктно спазва изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонта по пътищата и улиците.
2. За своя сметка преди започване на строителството, там където се налага, да осигури и да съгласува с компетентните органи проект за временна организация на движението.

5. Да осигури за своя сметка логистиката за изпълнение на поетите, с този Договор, задължения.

6. Да представя необходимите документи, удостоверяващи качеството и количеството на вложените материали.

1. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.
2. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите.

9. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

**Чл. 13.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия договор начин и до посочения размер;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по Договора.

3. Да иска приемане на извършените СМР/СРР чрез подписване на протокол за приемане на извършените работи, от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 14.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнените дейности, съгласно раздел III от настоящия договор.
2. Да осигури присъствието на свои представители за подписване на протоколи за извършените работи.

3. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

**Чл. 15.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да следи за изпълнението на предмета на договора чрез упълномощен свой представител;

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява посочените СМР/СРР, качествено, без отклонения и в срок;
2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за изпълнение на СМР/СРР, да откаже приемането на част или цялото количество работа, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения.

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

**VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 16. (1)** Приемането на отчитаните дейности се извършва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се увери, че същите отговарят на условията на този договор и действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, чрез подписване на протокол.

**(2)** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме извършената работа, когато тя не отговаря на горепосоченото изискване и да поиска отстраняване на недостатъци.

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка посочените недостатъци в минималния технологично необходим срок.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционни срокове, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие - …………….. словом ………….) месеци;

2. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тророари с асфалтово покритие - …………….. словом ………….) месеци

3. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища –IV класна пътна мрежа …………….. словом ………….) месеци;

4. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи - …………….. словом ………….) месеци;

**\*гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция**

1. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протоколите по ал. 1.
2. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването се изготвя Констативен протокол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 17.** При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло нула пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката.

**Чл. 18. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от дължимите плащания или учредената гаранция за изпълнение.

**(2)** При забава на плащанията от страна на Възложителя извън определения в чл.10 на договора срок, Възложителя дължи неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула пет процента) за всеки ден от стойността на договора, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.

**ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 19.** Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с неговото изпълнение;
2. с изчерпване на сумата по чл.3, ал.1, от настоящия Договор;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

5. с писмено 7 (седем) дневно предизвестие от изправната страна за прекратяването му при неизпълнение на задълженията от друга страна.

1. едностранно от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя.

**X. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 20.** Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), факс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

**Чл. 21.** Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при липса на съгласие те се отнасят за решаване от компетентен съд.

**Чл. 22.** За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и нормативните актове, регламентиращи тази материя.

**Чл. 23.** Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

**Чл. 24.** Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

**Чл. 25.** Отговорни технически лица за изпълнение на договора:

**На Възложителя:** ........................., тел. ........................, електронна поща: ...................................

**На Изпълнителя:** ........................., тел. ........................, електронна поща: ............................... .

**Чл. 26.** Като неразделна част от настоящия договор се счита: Техническо предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 4), Технически спецификации на Възложителя

Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**ВЯРА ЦЕРОВСКА**

*Кмет на Община Перник*

1. Виж чл. 40, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП; [↑](#footnote-ref-1)
2. Средната часова ставка следва да бъде съобразена с чл.9 т.1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година за определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности [↑](#footnote-ref-2)
3. Средната часова ставка следва да бъде съобразена с чл.9 т.1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година за определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности [↑](#footnote-ref-3)