- МЕТОДИКА

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник”

- Оценка на предложенията

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

  - Техническа оценка T – максимален брой – 60 точки – оценка на техническото предложение / последователност организация / макс. 40т/ вкл. оперативен план   по образец.

- Описана е подробно цялата технология по снегопочистване и поддържане на пътищата от съответното ниво на поддържане, описани са спецификите на съответния район при зимни условия, възможностите за възникване на проблеми, решаването им, начините на комуникация и получаване на информация / има се предвид подготовка за зимния сезон, начините и времето за реакция, движение на машините,   локални метеорологични явления, извън общата прогноза, усойни места и/или настилки със заледявания, места със снегонвяване, връзка със кметовете и местното население/ - 40 точки.

- Описана е технологията по снегопочистване и поддържане на пътищата от съответното ниво на поддържане – 20точки

- Маркирани са основните мероприятия по зимно поддържане и снегопочистване на пътищата – 10 точки

  - управлвние на риска / макс. 20т./ -

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията с консенсус, в съответствие с приетата методика за оценка, на база представените от участника: техническа оферта и приложенията към нея.

Т – Оценка за управление на риска

| Критерии за оценка | Метод на оценка | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| Т - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възло-жителя възможни рискове, които могат да възникнат при изпълнението на задачите: - Обилен масов или продължителен снеговалеж върху територията на общината - Снежни бури и снегонавявания - Изключително ниски температури за кратки или дълги преиоди от време, водещи до неефективност на хим. Средства за борба със заледяването и затруднения при експлоатация на техниката - Внезапна, непрогнозирана промяна на времето, свързана със снегованеж и/или ниски температури - Локални големи заледявания, резултат от течащиа вода, затрудняващи движението Фактори, влияещи на оценката: За всеки един от рисковете трябва се описват мерките за преодоляване на всеки риск и последствията. Оценяват се - пълнотата, - ефективността, - приложимостта ДЕФИНИЦИИ: Ефективност: Оценява се ефективността на предвидените мерки, като съпоставка очаквания резултат спрямо договорните изисквания. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. Като най - ефективни се оценяват мерки, които в най – голяма степен водят до постигане заложените в договора условия при възникване на риска. Приложимост: Оценява се реалната практическа приложимост на предложените мерки за преодоляване на риска. | В предложението за изпълнение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е предложил ефективни и приложими мерки за преодоляване на рисковете и последствията от тях като са взети предвид както единичните така и масови прояви на рисковете; - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки, които обезпечават изпълнението на предмета на поръчката; - Дейностите по преодоляване на рисковете са организационно обезпечени, съобразени са конкретните условия в общината и кореспондират с предложените от Участника ресурси. В предложението за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е кратко описание, като са идентифицирани основните аспекти, сфери и области, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване не са конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло и/или ефективно преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. В предложението за изпълнение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за преодоляване на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага мерки за управлението им; - Предложени са мерки за преодоляване на дефинираните рискове, но те реално не са от естество, позволяващо преодоляването им | max 20 т. Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 20 точки Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точки. Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 5 точки |

1.2. Финансова оценка – Сn – максимален брой – 40 точки

1.2.1 Оценяването по показател „Предлагана цена” (Пц) е с максимален брой точки и тежест в комплексната оценка 40 %, като се оценяват предложените от участника единични цени.

Максималната оценка по този показател е 100 точки

Членовете на комисията оценяват представените в ценовото предложение от участниците обща стойност за една година „А” (ниво за поддържане N1) и обща стойност за една година „Б” (ниво за поддържане N2), формирани от следните елементи:

Обща стойност „А”= Обща цена за една година по Приложение № 2 за обособена позиция № ………

Обща стойност „Б”= Обща цена за една година по Приложение № 2 за обособена позиция № ………

Отделните цени са с тежест както следва:

| ЕЛЕМЕНТ | Максимален брой точки |
| --- | --- |
| Обща стойност „А” | 60 |
| Обща стойност „Б” | 40 |

Максимален брой точки по този показател– 100 т.

Оценката по всеки от компонентите А и Б се изчислява по следния начин:

Сn = (Cmin x Xi)

C

Където:  Cmin – най-ниска предложена стойност

C – предложена стойност от съответния участник

Cn – оценка за всеки от компонентите А и Б

Xi – максималния брой точки за всеки от компонентите А и Б

Общата оценка по този критерий е равна на сбора от оценките по компонентите А и Б, умножен по 40 %.

1.3. Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

Оn = Тn + Сn, където

Оn     – общата оценка на n-тата оферта,

Тn     – техническата оценка на n-тата оферта,

Сn    – финансовата оценка на n-тата оферта

Комисията по оценката на офертите, на основание получените оценки за всеки участник, попълва таблица за оценка.

- Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник.

На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема гази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти, ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда. посочен по-горе.

При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая.